Приложение № 2

к Документации

о проведении ценового тендера

ДОГОВОР №  ____________

ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

ПРЕАМБУЛА

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

- ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

- ФОРС-МАЖОР

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

- АРБИТРАЖ

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА

- ПРИТОВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

- УВЕДОМЛЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРЕАМБУЛА

Публичное акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании _________________________ с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________________________________________, действующей на основании ________________________________, с другой стороны, в отдельности именуемые «Сторона», а вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В рамках настоящего Договора значение следующих выражений соответствует данным ниже определениям, если только из контекста явственно не следует иное их значение.

«Работы» - работы по плановому ТО и АВР СКК и ПВВ, которые должны быть выполнены Исполнителем по заданию Заказчика в соответствии с положениями настоящего Договора.

«АВР» -аварийно-восстановительные работы - неотложные работы, направленные на восстановление работоспособности оборудования, расположенного на площадке базовой станции.

«РВР» 	- Ремонтно-восстановительные работы» - работы, стоимость которых не входит в стоимость ТО или АВР и выполняемые Исполнителем при устранении аварии или в плановом порядке.

«БС» («площадка БС») - базовая станция - комплекс технологического оборудования, находящийся на специализированной площадке и нацеленный на осуществление централизованного обслуживания группы конечных абонентских устройств.

«СКК» -системы климат-контроля (сплит-системы, устройства ротации, кондиционеры моноблочные, приточно-вытяжная вентиляция, электрообогреватели) установленные на площадках базовых станций.

«ПВВ» -приточно-вытяжная вентиляция.

«Термобокс» - климатический шкаф, предназначенный для поддержания заданных температур оборудования при его монтаже вне аппаратных и для предотвращения несанкционированного доступа к нему.

«ТО» - техническое обслуживание -  совокупность организационно-технических мероприятий, обеспечивающих бесперебойную работоспособность обслуживаемого оборудования в течение всего срока действия настоящего Договора.

«Цена Договора» - сумма, подлежащая уплате Исполнителю за полное и надлежащее выполнение работ по Договору.

«Объект связи» – базовая станция (БС), транспортный узел, радиорелейная линия (РРЛ) или иное сооружение, включая все установленное на них оборудование, необходимое для функционирования сети связи ПАО «МегаФон».

«Специализированная подрядная организация» - подрядная организация, осуществляющая техническое обслуживание (ТО), аварийно-восстановительные работы (АВР), ремонтно-восстановительные работы (РВР) электроустановок «Заказчика» на постоянной основе по Договору. Имеющая в штате квалифицированный электротехнический персонал, которому «Заказчиком» предоставлены права оперативно-ремонтного персонала, после соответствующей подготовки, стажировки, дублирования, проверки знаний в комиссии по месту постоянной работы и допуска к самостоятельной работе».

2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.	Заказчик поручает выполнение Работ и оплачивает, а Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с Заявкой (Приложение № 1 к настоящему Договору), в объеме и по ценам, определенным перечнем и стоимостью Работ в Приложении № 2 к настоящему Договору Объектах связи в Кировской области.

3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.	Исполнитель обязан обеспечить выполнение в полном объёме и с надлежащим качеством Работ, предусмотренных Заявкой, специалистами, имеющими сертификат для проведения ТО и АВР на СКК и ПВВ и опыт работы в данной области. Заявка на проведение Работ может быть направлена с использованием электронных каналов связи (электронной почты).

3.2.	Сроки проведения АВР:

| Город |  | Область |  |
| --- | --- | --- | --- |
| С простоем технологического оборудования БС | Без простоя технологического оборудования БС | С простоем технологического оборудования БС | Без простоя технологического оборудования БС |
| 3ч. | 24 ч | 3 + 2ч. на каждые 100 км | 24 ч |

*Авария с простоем - авария приводит к неработоспособности Объекта связи полностью или частично.

Авария без простоя – Авария не приводит к неработоспособности Объекта связи.

При необходимости получения ключей от БС или модулей технологического оборудования +2 часа к нормативу.

Нормативное время устранения аварий на площадках труднодоступных БС в соответствии с Приложением № 16

| Действие | Время |
| --- | --- |
| Подготовка к командировке к месту устранения аварии | 24 часа |
| Устранение аварии с момента прибытия на место устранения аварии | 4 часа |

Нормативное время для проведения плановых работ на объекте связи, с прерыванием трафика, принимается равным: - 1 час при плановых мероприятиях, без проведения высотных работ и модернизации АФТ; - 2,5 часа при плановых мероприятиях, с модернизацией АФТ, без проведения высотных работ; - 4 часа при плановых мероприятиях, связанных с проведением высотных работ; - 4 часа при замене типов кабинетов базовых станций. Нормативное время восстановления при простоях по причине процедурно-договорных проблем (например, выключение электропитания вследствие задержки оплаты электроэнергии или арендной платы) принимается равным нулю, поскольку простои такого рода недопустимы. Нормативное время восстановления в случае простоя по причине форс-мажорных обстоятельств определяется Заказчиком.

Течение указанных в настоящем пункте сроков начинается с момента направления Заказчиком Заявки на проведение АВР (форма заявки утверждена Сторонами в Приложении №1) по телефону и дублирования ее по e-mail или с момента выявления отсутствия у Исполнителя технической возможности принять заявку на проведение АВР и заканчивается после получения Исполнителем от Заказчика подтверждения устранения аварийной ситуации на БС.

3.3.	Исполнитель обязан обеспечить выполнения РВР в течение 30 дней с момента подачи заявки на проведение РВР, если иное явно не указано в заявке.

3.4.	Обеспечить круглосуточный прием заявок и предоставить контактную информацию дежурной службы и указать телефон и email (контакты Исполнителя указаны в Приложении №25).

3.5.1.	Направить для выполнения работ на объектах ПАО «МегаФон» только квалифицированных работников, прошедших соответствующее обучение, инструктаж, стажировку, дублирование, своевременную проверку знаний в комиссии по месту постоянной работы, получивших допуск к самостоятельной работе, права оперативно-ремонтного персонала (ОРП), специальные разрешения и сертификации (при необходимости);

3.5.2.	До начала производства работ организовать и провести стажировку своих работников по утверждённой программе стажировки на рабочем месте сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание (ТО), аварийно-восстановительные работы (АВР), ремонтно-восстановительные работы (РВР) электроустановок ПАО «Мегафон;

3.5.3.	До начала производства работ направить запрос Заказчику о направлении своих работников для прохождения дублирования на объектах ПАО «Мегафон» под контролем опытного работника Заказчика;

3.5.4.	До начала производства работ ознакомить своих работников с типовыми схемами, режимами работы электроустановок Заказчика;

3.5.5.	Провести мероприятия по ознакомлению с объектами Заказчика, стажировке, дублированию и допуску к самостоятельной работе в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора и с момента приема нового работника (соответственно).

Пакет документов по объектам «Заказчика» с типовыми схемами электроустановок «Заказчика» прилагается к Договору. Изменения в пакет Документов по объектам «Заказчика» вносятся в одностороннем, уведомительном порядке со стороны «Заказчика».

3.5.6.	Обеспечить безопасные условия труда, назначить ответственное лицо за охрану труда при производстве работ на объектах на весь период действия Договора, обеспечивать своих работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом   и осуществление контроля над правильным их применением, обеспечивать специальной одеждой и нести ответственность за направление для выполнения работ только работников, обеспеченных СИЗ и специальной одеждой;

3.5.7.	До начала производства работ и допуска на выделенную территорию ПАО «МегаФон» предоставить ответственному сотруднику Заказчика документы в соответствии с пунктом 1.7 Приложения №13 к настоящему Договору.

Документы, указанные в пункте 1.7 Приложения №13 к настоящему Договору должны быть представлены в виде заверенных копий, за исключением сопроводительного письма.

Сопроводительное письмо должно быть представлено в подлиннике, подписано ответственным лицом (Приложение № 18)

3.5.8.	Работники «Исполнителя», указанные в сопроводительном письме должны пройти стажировку, дублирование, проверку знаний в комиссии по месту постоянной работы, получить права оперативно-ремонтного персонала (ОРП), специальные разрешения и сертификации (при необходимости) и допуск к самостоятельной работе в установленные п.п. 3.5.5 сроки.

Руководитель Исполнителя или структурного подразделения Исполнителя может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом руководителя «Исполнителя» или структурного подразделения Исполнителя;

3.5.9.	При работах на высоте руководитель Исполнителя обязан  оформить и выдать  оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ на высоте (Приложению № 20 к настоящему Договору) работникам Исполнителя, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от награждённых перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию непосредственного руководителя на производство;

3.5.10.	При производстве работ с повышенной опасностью руководитель «Исполнителя» обязан оформить и выдать работникам «Исполнителя» оформленный на специальном бланке наряд-допуск на производство работ с повышенной опасностью (работы в электроустановках, на кабельных и воздушных линиях электропередачи) (Приложению № 19 к настоящему Договору);

3.5.11.	При производстве огневых работ на временных местах руководитель Исполнителя обязан оформить и выдать наряд-допуск (Приложение № 22 к настоящему Договору) или разрешение на проведение огневых работ (Приложение № 23 к настоящему Договору).

3.6.	Исполнитель обязан при посещении базовой станции выполнить требования «Инструкции по посещению аппаратных базовых станций сети сотовой связи «МегаФон» (Приложение № 9 к настоящему Договору) и «Процедуры автоматизированной регистрации посещений БС посредством отправки SMS сообщения» (Приложение № 10 к настоящему Договору).

3.7.	Исполнитель на еженедельной основе обязан направлять Заказчику, по электронной почте: Протокол ТО (Приложение №6, №7, №8 к настоящему Договору), фотоотчет (включающий снимок входной двери с номером площадки БС, размещение оборудования СКК и ПВВ). На фотографиях обязательно должна отображаться дата и время снимка, общий вид площадки БС, общий вид внутри помещения БС, журнал посещения площадки, фотографии должны быть читаемы в формате JPG с разрешением не менее 1600х1200 (Приложение № 15 к настоящему Договору).

3.8.	Предоставить Заказчику список специалистов (Ф.И.О, должность, № телефона) Исполнителя, которые будут проводить ТО или АВР на СКК и ПВВ.

3.9.	Исполнитель обязан заблаговременно произвести необходимые мероприятия для обеспечения допуска своих сотрудников на площадки Объектов связи, независимо от места расположения площадки, включая подготовку и рассылку необходимых писем арендодателям на основании полученной от Заказчика доверенности.

3.10.	Исполнитель обязан информировать (по электронной почте или устно по телефону) Заказчика о любых недостатках, замеченных на площадке БС, в том числе и не относящиеся к профилю выполняемых работ.

3.11.	Осуществлять электронный документооборот в рамках настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему, равно как и любых сопутствующих документов, оформляемых Сторонами при исполнении или прекращении настоящего Договора (п. 11.11. настоящего Договора).

3.12.	Исполнитель обязан предоставлять по запросу (но не чаще 1 раза в месяц) и по согласованному в Приложении №14 к настоящему Договору формату информацию о фактических остатках оборудования на складах Исполнителя, переданного ему Заказчиком в рамках настоящего Договора. Срок предоставления информации составляет 10 рабочих дней с момента получения запроса.

3.13.	Исполнитель информирует по электронной почте Заказчика о намерении осуществить возврат демонтированного оборудования не позже чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты сдачи оборудования на склад Заказчика.

3.14.	Предоставлять конфиденциальную информацию через электронную почту, в заархивированном виде. Пароль на архив присылать через СМС или иные отличные от эл. почты каналы связи. Под данное требования попадают в том числе сметы и фотоотчеты по проведенным работам к Заказам.

3.15.	Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком стоимость материалов и запчастей, не указанных в настоящем договоре перед их приобретением. В случае отклонения Заказчиком предложенной Исполнителем цены за материал и запчасти, Исполнитель обязан приобрести их у предложенного Заказчиком поставщика по рекомендуемой цене.

3.16.	Исполнитель имеет право выставлять Заказчику счета с наценкой не более 5% от стоимости материалов и запчастей с учетом фактических затрат на транспортировку, приобретенных в соответствии с п. 3.15. настоящего Договора. При этом Исполнитель обязан предоставить Заказчику копии документов (накладные, чеки, товарные чеки, счета-фактуры и другие документы) за фактически понесенные расходы на приобретение материалов и запчастей в соответствии с п. 3.15. настоящего Договора и транспортировку этих материалов и запчастей до места работ.

4.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1.	Заказчик обязан:

4.1.1.	Осуществлять ТО и АВР СКК и ПВВ и их эксплуатацию в соответствии с технической документацией производителя.

4.1.2.	Обеспечивать информацией специалистов Исполнителя для прохода на площадку БС для проведения ТО или АВР на СКК и ПВВ.

4.1.3.	Назначить лиц ответственных за эксплуатацию технических средств.

4.1.4.	Информировать Исполнителя обо всех случаях аварий высокого уровня на СКК и для проведения внепланового ТО, диагностики неисправности. Информация направляется Исполнителю в электронном виде либо сообщается по телефону.

4.1.5.	Оплачивать выполненные Работы Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.6.	Проконтролировать своевременное получение от Исполнителя сопроводительного письма и других документов согласно пункту 1 Приложения №13 к настоящему Договору, и подписание сопроводительного письма уполномоченным лицом Исполнителя.

4.1.7.	Провести дублирование работникам «Исполнителя» на объектах ПАО «Мегафон», по отдельному письменному запросу «Исполнителя».

4.1.8.	Передать «Исполнителю» на ознакомление пакет документов по объектам «Заказчика» с типовыми схемами электроустановок «Заказчика».

4.1.9.	Согласовать список работников Исполнителя, допущенных к работам на объектах ПАО «Мегафон».

4.1.10.	Согласовать необходимые для подрядчика мероприятия, а также места для складирования и хранения оборудования, материалов, проконтролировать исполнение согласованных договоренностей.

4.1.11.	Обеспечить и организовать проведение вводного инструктажа по охране труда для работников подрядчика и проконтролировать своевременное его прохождение;

4.1.12.	Организовать и провести инструктаж на рабочем месте (первичный инструктаж) для работников «Исполнителя» и проконтролировать своевременное его прохождение.

Первичный инструктаж проводится работникам «Исполнителя» ответственным работником ПАО «МегаФон» из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу V, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В.

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. Допускается ведение журналов в одностраничной форме.

4.1.13.	Директор организации, Главный энергетик или иное уполномоченное лицо (при наличии доверенности) ПАО «МегаФон» допускает (после выполнения пункта 1 Приложения №13 настоящего Договора сотрудников Исполнителя с предоставлением права оперативно-ремонтного персонала, резолюцией на сопроводительном письме Исполнителя.

4.1.14.	При обнаружении отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме.

4.1.15.	Предоставить Исполнителю всю имеющуюся контактную и иную информацию, необходимую для организации допусков на Объекты связи для выполнения обязательств Исполнителя по Договору.

4.2.	Заказчик имеет право:

4.2.1.	Применять штрафные санкции в соответствии со статьей 10 настоящего Договора.

4.2.2.	Вносить предложения по изменению объема и улучшению качества производимых работ.

4.2.3.	Контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых специалистами Исполнителя.

4.2.4.	Переносить сроки выполнения ТО и АВР на СКК и ПВВ по письменному согласованию Сторон.

4.2.5.	Согласовывать графики и корректировать очередность выполнения работ по ТО и АВР на СКК и ПВВ.

4.2.6.	По согласованию с Исполнителем привлекать его для выполнения всех видов работ (ТО, АВР, РВР) за пределами базового лото-региона, оплачивать эти работы, компенсировать транспортные расходы Исполнителю по ценам базового лото-региона. Расчет размера компенсации транспортных расходов Исполнителю производится от офиса Исполнителя или точки согласованной на этапе заключения Договора до места проведения работ и в обратную сторону. При этом начальная точка движение должна находиться в пределах района нахождения офиса Заказчика в базовом лото-регионе. Размер компенсации Исполнителю привлечения спецтехники для транспортировки персонала, оборудования, материалов до площадки БС (вертолеты, катера и т.д.) и командировочных расходов каждый раз определяется исходя из среднерыночной цены по региону, предварительно согласовывается и компенсируется Исполнителю при предоставлении подтверждающих документов.

5. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1.	Работы по ТО и АВР на СКК и ПВВ планируются и производятся Исполнителем на основании представленных Заказчиком Заявок (Приложение № 1 к настоящему Договору)

5.2.	Факт выполнение работ фиксируются в «Журнале учёта посещений базовой станции». Журнал является отчетным документом и хранится на объекте Заказчика.

5.3.	Потребность проведения полной замены элемента системы кондиционирования определяется Заказчиком и оформляется совместным Актом первичного обследования (Приложение № 4 к настоящему Договору) и Ведомостью дефектов (Приложение №5 к настоящему Договору).

5.4.	В течение 3 (трех) календарных дней с момента завершения отчетного периода Исполнитель направляет Заказчику Акт о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Ведомость смонтированного и/или демонтированного оборудования (Приложение №11 и №12), счет, счет-фактуру. Заказчик обязуется в течение 10 рабочих дней подписать указанный Акт о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ, либо направить мотивированное возражение. Отчетным периодом является календарный месяц.

5.5.	Сдача-приемка работ по ТО и Ремонтно-восстановительных работ должна сопровождаться фотоотчетом, в котором необходимо отразить ситуацию до проведения Работ и после их завершения. На фотографиях обязательно должна отображаться дата, время снимка (Приложение № 15 к настоящему Договору)

5.6.	Дополнительные права и обязанности сторон могут быть описаны в согласованной инструкции по взаимодействию Сторон.

6.	ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1.	Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более __________________ (________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% _______________ (_____________________) рублей 00 копеек, предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации. По настоящему Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать Работы на всю указанную Цену Договора.

6.2. Заказчик оплачивает Исполнителю работы, указанные в Заявке, в соответствии с условиями настоящего Договора с учетом стоимости работ, зафиксированной в Приложении № 2 к настоящему Договору (при наличии работ, не предусмотренных Приложением №2, формируется локальная смета по сборникам ФЕР в формате ГРАНД-Сметы), работы закрываются Актом по факту выполнения (Приложение №3).

6.3.	Оплата по Заявке на ТО и АВР производится 100% постоплатой (за фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком Работы) в течении 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами оригинала Акта о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ, при условии своевременного предоставления Заказчику подписанных Сторонами подлинников Акта о проведенных работах по ТО и АВР на СКК и ПВВ по Заявке, счета-фактуры.

Сдача-приемка работ по ТО, АВР и Ремонтно-восстановительных работ должна сопровождаться фотоотчетом, в котором необходимо отразить ситуацию до проведения Работ и после их завершения. На фотографиях обязательно должна отображаться дата, время снимка и снимок с серийным номером смонтированного и/или демонтированного оборудования, а также фото журналов посещения БС с отметками о выполненном ТО (Приложение № 15 к настоящему договору).

6.4.	Все расчеты производятся в рублях банковским переводом со счета Заказчика на счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

6.5.	Исполнитель обязан зафиксировать факт вручения представителю Заказчика оригиналов документов, на основании которых производится оплата, любым способом, подтверждающим вручение, и предоставить Заказчику копию уведомления о вручении или иного аналогичного документа.

6.6.	Исполнитель должен за свой собственный счет уплачивать все налоги, сборы, пошлины, социальные выплаты и иные выплаты в пользу государства, взимаемые с него или его служащих.

6.7.	Оплата по настоящему Договору осуществляется по банковским реквизитам, указанным в настоящем Договоре, и не может производиться в пользу третьего лица.

6.8.	Каждая из Сторон обязана незамедлительно извещать другую Сторону об изменениях своих банковских реквизитов по настоящему Договору посредством направления письменного уведомления («Уведомление»), составленного на официальном бланке Стороны, подписанного уполномоченным представителем Стороны с приложением копий документов, заверенных Стороной, подтверждающих такие полномочия.

6.9.	В целях пункта 6.8. настоящего Договора Уведомление должно быть направлено другой Стороне курьерской службой или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с одновременным направлением скан-копии Уведомления и приложений к нему на адрес электронной почты, указанный в ст. 17 настоящего Договора.

6.10.	В течение пяти рабочих дней с момента получения Стороной оригинала Уведомления Сторона обязана осуществлять платежи по настоящему Договору в соответствии с банковскими реквизитами, указанными в таком Уведомлении. Изменение банковских реквизитов Сторон посредством направления Уведомления в соответствии с пунктами 6.8, 6.9. настоящего Договора, не требует подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ.

7.1.	Заказчик имеет право обеспечить выполнение Работ по ТО, АВР и РВР необходимыми Материалами и Оборудованием.

7.2.	Исполнитель при передаче результата выполненных Работ обязан передать Заказчику ведомость смонтированного/неиспользованного оборудования Заказчика и/или Ведомость демонтированного оборудования, оформленную по форме согласно Приложению №11 и №12 к настоящему Договору. Ведомость должна содержать данные о количестве полученного, использованного оборудования и материалов и их стоимости, а также сведения об остатках и их стоимости.

7.3.	Неиспользованные материалы и оборудование, представленные Заказчиком Исполнителю(включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе и расходные и вспомогательные), подлежат возврату Исполнителем Заказчику по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15) в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты подписания Ведомости неиспользованного / демонтированного оборудования Сторонами на склад Заказчика по адресу, указанному в Ведомости, если в Ведомости не предусмотрен иной срок возврата. В случае нарушения указанного срока возврата Исполнителем, Заказчик удерживает стоимость невозвращенных после выполнения АВР/РВР материалов и/или оборудования (включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе и расходные) при осуществлении окончательного расчета по соответствующему Заказу на производство Работ.

7.4.	Исполнитель обязуется предоставлять данные для проведения периодической инвентаризации оборудования по запросу Заказчика и обеспечивать возможность проведения инвентаризации на складах Исполнителя совместно с представителями Заказчика. По результатам инвентаризации составляются  инвентаризационные и сличительные ведомости, форма которых предусмотрена  приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств». Оборудование и материалы, проинвентаризированные Исполнителем, приводятся в инвентаризационных и сличительных ведомостях с указанием серийных номеров и других аналитических признаков, которые были указаны в документах на передачу оборудования Исполнителю.

7.5.	Исполнитель несет риски утраты (повреждения) оборудования (материалов), предоставленного Заказчиком, а также обязан обеспечить их сохранность с момента передачи по акту (по форме ОС-15), в случае утраты и/или повреждения оборудования (материалов), предоставленных Заказчиком, если такая утрата и/или повреждение произошли в промежуток времени, начиная с даты подписания акта (по форме ОС-15), до даты подписания Сторонами Акта выполненных работ по ТО и РВР БС, ТС и ЭПУ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) или даты подписания Сторонами ведомости о возврате Заказчику неиспользованных материалов (оборудования), Исполнитель обязан возместить Заказчику полную стоимость утраченного оборудования (материалов) или затраты на восстановление оборудования (материалов). Заказчик вправе поручить Исполнителю восполнить утраченное (поврежденное) оборудование (материалы) за счет Исполнителя в определенный Заказчиком срок. Исполнитель так же несет риск утраты демонтированного оборудования при выполнении аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных работ оборудования с момента его фактического демонтажа до момента подписания Сторонами Ведомости о возврате демонтированного оборудования или Акта выполненных работ по ТО и РВР БС, ТС и ЭПУ (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору)

Стоимость утраченных, поврежденных Исполнителем Материалов и Оборудования определяется на основании балансовой стоимости, указанной в Форме ОС-15.

7.6.	Факт утраты и/или повреждения оборудования (материалов), а также сумма ущерба, причиненного утратой/повреждением, фиксируется двухсторонним актом. Для составления акта Сторона, обнаружившая утрату/повреждение письменно уведомляет об этом другую Сторону и в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты такого уведомления Стороны обязаны предоставить своих уполномоченных представителей, составить и подписать акт. Обязанность по составлению акта, прежде всего, лежит на Заказчике. Если какая-либо из Сторон необоснованно отказывается направить своих уполномоченных представителей или подписать акт, акт может быть подписан на 11 (одиннадцатый) рабочий день другой Стороной с соответствующей пометкой. Если какая-либо из Сторон не согласна с изложенными в акте выводами, она должна подписать акт и указать свои возражения.

7.7.	По требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

7.8.	Сумма ущерба, а также, при необходимости, возмещение стоимости экспертизы, подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта и получения соответствующего требования Заказчика. Заказчик вправе по своему усмотрению полностью или частично удержать сумму ущерба из любых платежей, подлежащих оплате Исполнителю за выполненные Работы.

7.9.	Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика Акт учета остатков оборудования/материалов (Приложение №14 к Договору), в котором должна быть указана информация о фактических остатках оборудования на складах Исполнителя, переданного ему Заказчиком в рамках настоящего Договора. Срок предоставления информации составляет 10 рабочих дней с момента получения запроса.

7.10.	Исполнитель обязан проводить:

-  качественный демонтаж оборудования, не влекущий потерю работоспособности Объекта связи в целом и его элементов;

- проверку товарного вида демонтированного оборудования, надлежащую упаковку демонтированного оборудования.

- своевременный возврат неиспользованного оборудования Заказчику в сроки, установленные настоящим Договором.

7.11.	Исполнитель обязуется организовать соответствующий учет на складах, на которых осуществляется хранение оборудования и материалов, переданных Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ по настоящему Договору, позволяющий наиболее полно отражать сведения об остатках оборудования и материалов для предоставления их Заказчику.

7.12.	Исполнитель обязуется возвратить неиспользованное оборудование и материалы в течение 5 (пяти) календарных дней с момента истечения четвёртого месяца передачи оборудования в монтаж, за исключением случаев, указанных в пункте  7.3. Договора. В случае невозврата / несвоевременного возврата стоимость оборудования подлежит возмещению со стороны Исполнителя не позднее трех рабочих дней с момента истечения срока для возврата.

7.13.	В случае нарушения Исполнителем срока возврата Заказчику Материалов и/или Оборудования (включая комплектующие, остатки кабелей и иные материалы, в том числе и расходные), Заказчик имеет право взыскать пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) стоимости невозвращенных Материалов и/или Оборудования за каждый день просрочки возврата, но не более 10% от стоимости невозвращенных Материалов и/или Оборудования. Стоимость невозвращенных Материалов и/или Оборудования определяется в соответствии с положениями п. 7.5. Договора.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

8.1.	Исполнитель гарантирует качество выполненных им Работ и предоставленных изделий и материалов на протяжении следующих гарантийных сроков, исчисляемых с момента принятия работ Заказчиком: на работы – 1 (один) год, на изделия и материалы – 1 (один) год или срок гарантии от производителя (в зависимости от того, какой срок действует дольше), начиная с даты подписания обеими сторонами Акта о проведенных работах. Наличие дефектов в Работах или поставленных Исполнителем изделий и материалов для выполнения работ, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним Актом. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Исполнитель обязан направить в адрес Заказчика за свой счет своего Представителя не позднее 5-и (Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от Заказчика об обнаружении дефектов. Если Исполнитель в установленный срок не направит своего Представителя, то будет считаться, что Исполнитель согласился с фактом наличия дефектов и в этом случае Исполнитель обязан немедленно приступить к устранению таких дефектов. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта, по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по экспертизе несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

8.2.	Исполнитель обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки выполненных Работ (выполнить Работы, соответствующие условиям настоящего Договора), в срок, согласованный Сторонами, который, однако, не может превышать десяти календарных дней с даты направления соответствующего требования Заказчиком.

8.3.	В случае если Исполнитель не приступил к устранению дефектов, возникших в гарантийный период, к отношениям Сторон применяются условия, указанные в п. 10.3. Договора.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, произошедших не по вине Стороны, а при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предусмотреть (за исключением просрочки в платежах, срок оплаты которых наступил в соответствии с условиями Договора). Невыполнение является следствием таких обстоятельств как: наводнение, землетрясение и другие явления природы, делающие невозможным выполнение работ по настоящему Договору, а также мятежи, войны, военные действия, катастрофы, блокады, эмбарго, забастовки или реквизиция, акты и действия/бездействия законодательных или исполнительных органов власти, а также иных обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора и признаваемых таковыми действующим законодательством РФ.

9.2.	Сторона, желающая освободится от ответственности за невыполнение обязательства вследствие форс-мажора, обязана в возможно кратчайшие сроки письменно уведомить об этом другую Сторону.

9.3.	Если вследствие форс-мажора выполнение Исполнителем или Заказчиком любого его обязательства по настоящему Договору откладывается более чем на 3(три) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, при условии проведения взаиморасчетов.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.	Исполнитель отвечает за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, переданного Заказчиком Исполнителю в связи с исполнением настоящего Договора.

10.2.	Исполнитель несет ответственность за порчу по его вине имущества и оборудования базовой станции, на которой проводит работы.

10.3.	В случае выявления Заказчиком не выполненных или выполненных ненадлежащим образом работ со стороны Исполнителя, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя письменно. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением третьих лиц исправить/устранить выявленные при приемке Работ недостатки. Затраты на устранение недостатков, в соответствии с настоящим пунктом, понесенные Заказчиком, подлежат возмещению Исполнителем в срок, указанный в письменном требовании Заказчика. При этом Исполнитель не вправе оспаривать целесообразность или сумму таких затрат. Заказчик вправе удержать соответствующую сумму причинённого ущерба из причитающегося Исполнителю вознаграждения из оплат за будущие работы в двукратном размере.

10.4.	В случае не предоставления комплекта документов, определенного п. 5.4 Заказчик имеет право задержать любой платеж до его получения, без применения штрафных санкций со стороны Исполнителя.

10.5.	Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

10.6.	Исполнитель несет материальную ответственность за порчу и сохранность имущества и оборудования Объекта связи, на котором он провел работы, в полном объёме. Заказчик вправе удержать соответствующую сумму причинённого ущерба из причитающегося Исполнителю вознаграждения.

10.7.1.	Исполнитель несет ответственность за соответствие присвоенных своим работникам групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 1.7 Приложения №13. к настоящему Договору.

10.7.2.	Исполнитель несет ответственность за направление для выполнения работ только работников, обеспеченных СИЗ и специальной одеждой.

10.7.3.	Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований безопасности и обеспечение безопасных условий на объекте, таких как:

- обеспечение соблюдения работниками требований охраны труда, поддержание безопасных условий труда на рабочем месте;

- выявление потенциальных опасных и вредных производственных факторов, а также   вновь появляющихся рисков и опасностей и управление ими;

- ведение текущей документации в области безопасности и обучение работников любой профессии, требующей специального разрешения или сертификации;

- оперативное информирование представителя ПАО «МегаФон» об обнаружении любых опасностей, связанных с деятельностью своих работников;

10.7.4.	Руководитель работ Исполнитель несёт ответственность:

- за направление работников на вводный инструктаж к ответственному лицу за проведение вводного инструктажа по охране труда в ПАО «МегаФон»;

- за направление работников прохождение инструктажа на рабочем месте (первичного инструктажа) к руководителю ответственному лицу (заказчика работ) ПАО «МегаФон»;

- за соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда и других нормативных актов по охране труда при производстве Работ по настоящему Договору согласно требованиям «Правил устройства электроустановок», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», Приказа Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок", Приказа Минтруда России от  16 ноября 2020 г № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» и иным требованиям действующего законодательства РФ.,

- за соблюдение работниками требований безопасности, принятых на объекте;

- за соответствующую квалификацию работников;

- за отсутствие медицинских противопоказаний работников;

- за обеспечение работников подрядной (субподрядной) организации исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы и др.;

- полноту инструктажа на рабочем месте производителя работ и членов бригады;

- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

10.7.5.	При возникновении несчастного случая на территории ПАО «МегаФон» Подрядчик несет ответственность за:

- немедленное извещение представителя Заказчика   ПАО «МегаФон» о несчастном случае;

- расследование несчастных случаев, связанных с травматизмом (потерей трудоспособности) и при смертельном исходе своей комиссией с обязательным уведомлением ПАО «МегаФон» о возможности участия в расследовании.

10.8.	В случае несоблюдения сроков оплаты, указанных в Главе 6 настоящего Договора, в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 1/365 Ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости неоплаченных или несвоевременно оплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы просроченного платежа.

Выплата неустойки производится на основании письменного требования Исполнителя с приложением копии уведомления о вручении или иного документа, содержащего дату получения оригиналов документов, на основании которых производится оплата, представителем Заказчика.

Заказчик освобождается от ответственности за нарушение срока оплаты при просрочке до 3 дней (включительно), в случае, если она вызвана:

- Неработоспособностью платежных систем, финансовых рынков и/или иной инфраструктуры, которая требуется Заказчику для своевременного проведения платежей;

- Задержкой прохождения платежом любой проверки, проводимой банками на основании действующих законов и правил, на стороне банков, обслуживающих счета Заказчика, а также их банков-корреспондентов;

- Другими событиями, делающими невозможным своевременное проведение платежа через платежные системы и/или иную инфраструктуру, требуемую для проведения платежа, если такие события не зависят от действий Заказчика.

10.9.	В случае несоблюдения Исполнителем сроков выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки исполнения неустойку в размере 1/365 Ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости несвоевременно выполненных работ.

10.10.	В случае нарушения Исполнителем согласованных в заявке по форме Приложения 1 срока окончания РВР, или устранения аварий в соответствии с п .3.2., Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей с НДС за каждый случай нарушения.

10.11.	В случае, если в результате действий и /или бездействий Исполнителя при проведении Работ произошла остановка технологического оборудования одного или более Объектов связи (авария), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф, размер которого зависит от категории аварии и исчисляется в процентах от общей стоимости Работ, за отчётный период (за месяц, в котором произошла авария):

  - За аварию 1 (высшего) или 2 уровня – 50 %

  - За аварию 3 уровня – 30 %

  - За аварию 4 уровня – 20%

  - За аварию 5 уровня – 10%

Классификация категории аварии осуществляется на основании действующего в ПАО «МегаФон» приказа. Копия приказа предоставляется Заказчиком по письменному запросу Исполнителя..

10.12.	Штраф уплачивается за каждый отдельный факт аварии.

10.13.	В случае непредоставления документов в количестве и в срок, определенный в главе 5 настоящего Договора, до срока наступления очередного платежа, последний может быть задержан Заказчиком до получения вышеуказанных документов. При этом неустойка, предусмотренная п.10.8, не уплачивается.

10.14.	Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

10.15.	Обязанность виновной стороны уплатить неустойку и/или штрафа, предусмотренные настоящей главой Договора, наступает на основании письменной претензии, выставленной соответствующей Стороной.

10.16.	Исполнитель несет ответственность за потери трафика Заказчиком, связанные с нарушением технологии проведения Работ Исполнителем, в объеме среднестатистического потребления по данным Заказчика.

10.17.	Стороны договорились, что в случае невыполнения Исполнителем действующей в ПАО «МегаФон» процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения (Приложение № 10 к Договору), Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждое не санкционированное посещение или физическое воздействие на оборудование Заказчика, установленное на базовой станции, в интересах безопасности, признаваемые Сторонами как нарушения.

10.18.	Нарушения, указанные в п. 10.17. Договора, Заказчик выявляет путём анализа данных мониторинга систем объективного контроля, сообщениями оперативных и дежурных служб, а также сообщениями сотрудников Безопасности и сотрудников эксплуатации сети.

Подтверждением факта нарушения Исполнителем действующей в ПАО «МегаФон» процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения является Акт о нарушении процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций или служебная записка сотрудника Безопасности о нарушении работы оборудования безопасности, составляемые уполномоченными представителями Заказчика и отражающими информацию о дате совершения нарушения, характере нарушения.

10.19.	Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления нарушения, направляет Исполнителю результаты внутренней проверки по факту нарушения процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций или воздействия на оборудование безопасности в виде претензии с приложением документов, указанных в п. 10.18. Договора.

10.20.	Исполнитель, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии, направляет Заказчику ответ на претензию, в котором либо подтверждает факт допущенного нарушения и предложения по урегулированию, либо опровергает его, обосновано мотивируя свои доводы. В случае, если от Исполнителя не поступит ответ в установленный срок, Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке применить штрафы и неустойки, установленные настоящим Договором.

10.21.	Стороны обязались принять все исчерпывающие меры предупредительно-профилактического и информационного характера для обеспечения выполнения процедуры автоматизированной регистрации посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения, а также по недопущению нарушения работоспособности оборудование безопасности, установленного на базовых станциях.

10.22.	В случае, если по независящим от Исполнителя причинам окажется не возможным открытие посещений базовых станций посредством отправки sms-сообщения, Исполнитель обязан обеспечить своевременное информирование оперативных и дежурных служб Заказчика посредством обязательного дозвона на их контактные телефоны.

10.23.	В случае, когда по причинам, связанным с производством Работ, нарушается нормальная работоспособность оборудования безопасности, установленного на базовой станции, представитель или ответственный работник бригады Исполнителя обязан немедленно сообщить об этом дежурной службе Заказчика.

10.24.	Стороны возлагают на себя взаимную обязанность по информированию, уточнению и передаче актуальных контактных телефонных данных оперативных и дежурных служб Заказчика, обеспечивающих контроль автоматизированной регистрации посещений базовых станций, а также представителей Исполнителя, непосредственно осуществляющих регистрацию посещений базовых станций и проводящих работы в интересах Заказчика.

10.25.	Взаимное информирование, уточнение или передача актуальных контактных телефонных данных, указанных в статьях 16,19 Договора осуществляется незамедлительно после обнаружения каких-либо изменений, внесения дополнений, получения новых модифицированных данных и сведений, но не более, чем по истечение 2 (двух) рабочих дней с момента внесения изменений и/или дополнений.

10.26.	Для идентификации полицией и/или сотрудниками Безопасности Заказчика лиц, осуществляющих работы на БС, представитель или ответственный работник бригады Исполнителя, непосредственно проводящий работы на БС в интересах Заказчика, обязан иметь при себе Техническое задание на производство Работ, утвержденное ответственным за выполнение Работ по Договору должностным лицом Исполнителя.

Техническое задание в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:

- наименование Заказчика;

- реквизиты Договора;

- место проведения Работ;

- конкретный перечень проводимых Работ по заданию Заказчика;

- срок проведения Работ.

В случае отсутствия у представителей Исполнителя Производящих работы на БС, Технического задания Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения.

10.27.	Способ оплаты штрафа/пени/неустойки: Заказчик в одностороннем несудебном порядке удерживает сумму штрафа/пени/неустойки из стоимости выполненных Работ. При этом Заказчик направляет Исполнителю официальное требование о необходимости оплаты штрафа/пени/неустойки и уведомление об удержании суммы штрафа/пени/неустойки из стоимости выполненных Работ.

10.28.	В случае нарушения сроков предоставления Акта о проведенных работах и счет-фактуры указанных в пункте 6.2. Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 2% от стоимости Заказа, за каждый день просрочки.

10.29.	В случае несоблюдения Исполнителем сроков предоставления информации, указанной в п. 3.12, Исполнитель уплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

10.30.	В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления документов, указанных в п. 5.4. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,5 % от стоимости выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 100 %. Неустойка удерживается Заказчиком в одностороннем порядке из стоимости выполненных работ, подлежащих оплате, в отношении которых нарушен срок предоставления документов.

10.31. Исполнитель не имеет права уступать свои права (требования) по Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае нарушения указанного запрета Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) от общей цены Договора.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.	Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть определены Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписаны обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Никакое дополнение или изменение настоящего Договора не имеет юридической силы и не является обязательным для Сторон, если оно не согласовано ими в письменной форме и не подписано должным образом уполномоченными представителями Сторон.

11.2.	После подписания настоящего Договора, все предыдущие договорённости и переписка, связанные с заключением настоящего Договора, теряют силу.

11.3.	Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права или обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

11.4.	Досрочное расторжение Договора допускается по взаимному соглашению Сторон, после проведения взаиморасчетов.

11.5.	При изменении юридического адреса или реквизитов одной из Сторон, она обязана известить об этом в пятидневный срок другую Сторону в письменной форме.

11.6.	Неисполнение одной из Сторон любого положения настоящего Договора или неосуществление каких-либо прав в отношении него не должны истолковываться как отказ Стороны от своих прав на это.

11.7.	Если какие-либо положения настоящего Договора окажутся недействительными или неисполнимыми, это не лишает законной силы и не делает неисполнимым весь Договор. Стороны сделают все возможное для изменения или замены таких положений на действительные и исполнимые.

11.8.	Прекращение или истечение срока настоящего Договора по какой-либо причине не освобождает Стороны от какой-либо ответственности, которая к моменту прекращения уже возникла у нее перед другой Стороной из-за какого-либо действия или бездействия, предшествовавшего прекращению. Обязательства, явно или по своей природе или смыслу предполагающие продолжение своего действия после такого истечения срока или досрочного прекращения, продолжают действовать.

11.9.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11.10.	Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика уступать или передавать в залог права по настоящему Договору, в том числе права, которые Исполнитель приобретет в будущем по настоящему Договору.

В случае любого нарушения или ненадлежащего исполнения Исполнителем положений настоящего пункта Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от суммы уступленных/заложенных прав требования в течение 10 календарных дней с момента направления Исполнителю требования Заказчика.

11.11.   В рамках исполнения Договора Стороны договорились обмениваться документами посредством электронного документооборота. Полный перечень документов приведен в Соглашении об использовании электронных документов, размещенном по адресу https://www.company.rt.ru/about/disclosure/ . В случае оформления документа посредством системы электронного документооборота, требования настоящего Договора в части подписания документа на бумажном носителе, а также об обмене экземплярами такого документа на бумажном носителе не применяются. Стороны установили, что обмен электронными документами посредством электронного документооборота допускается только с использованием квалифицированной электронной подписи через операторов электронного документооборота, зарегистрированных в Сети доверенных операторов электронного документооборота, утвержденной ФНС России. В момент осуществления фактических действий по обмену электронными документами  Исполнитель присоединяется к соглашению об использовании электронных документов, размещенном по адресу https://www.company.rt.ru/about/disclosure/.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до 31.01.2025 года включительно..

12.2.	Досрочное расторжение Договора допускается по взаимному соглашению Сторон, после проведения взаиморасчетов, или в одностороннем порядке согласно главе 14 настоящего Договора. Досрочное расторжение договора по взаимному соглашению Сторон оформляется дополнительным соглашением.

13. АРБИТРАЖ

13.1.	Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении Договора, разрешаются путем проведения переговоров.

Стороны установили обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования (разрешения) споров, возникающих из Договора или в связи с ним.  Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты ее направления другой Стороной, если иной срок не установлен федеральным законом.

13.2.	Если Стороны не приходят к взаимно приемлемому решению, возникшие споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

14.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1.	Любая информация, предоставляемая по настоящему Договору, считается конфиденциальной.

14.2.	Условия платежей и цены, установленные Сторонами настоящего Договора, также как условия, объёмы и другие параметры работ, указанных в Договоре, в других соглашениях Сторон и/или указанные в переписке Сторон, признаются конфиденциальной информацией.

14.3.	За исключениями, предусмотренными ниже в данном Пункте, Сторона, получающая конфиденциальную информацию, соглашается рассматривать её как строго конфиденциальную и не будет раскрывать, прямо или косвенно, любому другому лицу, фирме, корпорации или ассоциации для какой бы то ни было цели и не будет использовать или копировать такую информацию, кроме как для целей исполнения настоящего Договора.

Данное обязательство не налагает ни на одну из Сторон обязанностей в отношении любой части такой информации, которая:

- была известна получающей её Стороне до её получения от другой Стороны;

- не по вине получающей её Стороны становится общеизвестной;

- независимо получена Стороной без использования какой-либо конфиденциальной информации, предоставленной раскрывающей Стороной.

14.4.	Стороны обязуются предоставлять конфиденциальную информацию через электронную почту в заархивированном виде. Пароль на архив присылать через СМС или иные отличные от эл. почты каналы связи.

14.5.	Изложенное в настоящем Пункте обязательство конфиденциальности действует в течение срока действия Договора и в течение 3 (трёх) лет после прекращения или истечения срока действия Договора.

15.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА

15.1.	Заказчик может в любое время письменным уведомлением, направленным Исполнителю не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора, в одностороннем порядке отказаться от исполнения части работ (Заказа) и от Договора в целом.

15.2.	После такого прекращения исполнения работ по Договору Исполнитель имеет право на возмещение ему стоимости той части работ, которые были выполнены на дату расторжения Договора. Порядок оплаты работ определяется главой 6 настоящего Договора.

16.	ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

16.1.	При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны обязуются соблюдать требования применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы применимого антикоррупционного законодательства, в том числе, гарантируют, что они и их аффилированные лица, работники или посредники:

- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;

- не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но, не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих.

В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, Сторона обязуется немедленно направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта.

Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства.

17. УВЕДОМЛЕНИЯ

17.1.	Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, доставляются путем вручения, направления по зарегистрированной почтовой службе, факсу и электронной почте Сторон.

17.2.	Любое уведомление, отправленное по почте должно иметь отметку о вручении, а любое уведомление, доставленное лично, считается полученным в день его вручения, свидетельством чего должна являться расписка в получении. Любое уведомление, направленное с помощью факсимильного сообщения или электронной почты, считается врученным только при наличии подтверждения от получателя о том, что факс или электронная почта получены.

17.3.	Каждая Сторона может изменять свой адрес, письменно уведомив об этом другую Сторону.

17.4.	Контактными адресами Сторон для направления уведомления в рамках настоящего Договора по факсу и(или) электронной почте, если это предусмотрено условиями Договора, являются следующие:

17.4.1.	Со стороны Заказчика:

17.4.2.	Со стороны Исполнителя:

18. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Заявка на проведение ТО и АВР на   СКК и ПВВ в период эксплуатации на площадках БС ПАО «МегаФон».

Приложение № 2 – Перечень и стоимость работ по ТО или АВР СКК и ПВВ на БС ПАО «МегаФон».

Приложение № 3 – Акт о проведенных работах ТО и АВР на СКК и ПВВ в период эксплуатации на площадках БС ПАО «МегаФон.

Приложение № 4 – Акт первичного обследования СКК и ПВВ.

Приложение № 5 – Ведомость дефектов.

Приложение № 6 – Протокол ТО моноблочных CКК.

Приложение №7 – Протокол ТО СКК сплит-систем.

Приложение №8 – Протокол ТО ПВВ.

Приложение №9 – Инструкция по посещению аппаратных базовых станций сети сотовой связи «МегаФон».

Приложение №10-Процедура автоматизированной регистрации посещения БС посредством отправки SMS сообщения.

Приложение №11 – Ведомость демонтированного оборудования и материалов.

Приложение №12 – Ведомость смонтированного/неиспользованного оборудования и материалов.

Приложение №13 –  Обязанности Сторон по обеспечению требований по охране труда при работах на объектах ПАО «Мегафон»

Приложение №14 – Акт учета остатков оборудования/материалов.

Приложение №15 – Общие требования к фотоотчетам.

Приложение №16 - Перечень труднодоступных БС.

Приложение №17 - Реквизиты филиалов Заказчика и Исполнителя.

Приложение №18 – Сопроводительное письмо

Приложение №19 – Наряд-допуск N ___ на выполнение работ с повышенной опасностью

Приложение №20 – Наряд-допуск N ___ на производство работ на высоте

Приложение №21 – Наряд-допуск N ___ на производство работ в электроустановках

Приложение №22 – Наряд-допуск N ___ на выполнение огневых работ на временных местах

Приложение №23 – Разрешение на производство огневых работ

Приложение №24 – Акт-допуск для производства строительно-монтажных или ремонтных работ на территории действующего предприятия

Приложение №25 – Контакты дежурной службы Исполнителя.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  | # ЗАКАЗЧИК # ПАО «Ростелеком» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Юридический адрес: 191167, РФ, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А ИНН 7707049388 КПП 770545001 ОГРН 1027700198767 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК» г. Нижний Новгород Р/с 40702810942020002415 БИК 042202603 К/с 30101810900000000603 Реквизиты грузополучателя: Кировский филиал ПАО «Ростелеком» 610000, г. Киров, ул. Московская, 20 ИНН 7707049388, КПП 434543001 |

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..

Приложение № 1

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№ ____________________

Форма заявки на проведении работ по ТО, АВР и РВР СКК, ПВВ, OUT

| № п/п | Регион | Номер площадки из NRI | Наименование объекта связи | Адрес объекта связи | Тип оборудования | Тип работ (ТО, АВР, РВР) | Объем работ* | Количество | Планируемая стоимость, руб.** | Дата окончания работ *** | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Объем выполнения АВР/РВР на стадии заявки определяются предварительно. Окончательные объемы работ фиксируются в отчетных документах.

**Стоимость работ определена в Приложениях к Договорам.

***Дата окончания работ указывается для РВР и ТО. Сроки устранения аварий рассчитываются в соответствии с п.3.2 Договора

По требованию Заказчика Форма заявки может быть изменена

| Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п. | Заказчик Указать ФИО и должность подписанта ____________________________________ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМУ ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАЛИ:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№ ____________________

Перечень и стоимость работ по ТО и АВР  СКК и ПВВ на площадках БС ПАО «МегаФон»

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кировская область/ Челябинская область/ Тюменская область/ Удмуртская республика (руб. без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание СКК |  |  |
|  | Техническое обслуживание комплекта сплит-системы на БС |  |  |
|  | Внутренний блок |  |  |
|  | Вентилятор |  |  |
| 1 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя). | шт. |  |
| 2 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 3 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 4 | Очистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | шт. |  |
|  | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |
| 5 | Очистка воздушного фильтра от загрязнений (при необходимости) | шт. |  |
| 6 | Замена фильтра (при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 7 | Очистка воздухозаборной решетки (при необходимости) | шт. |  |
| 8 | Очистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | шт. |  |
| 9 | Очистка блока испарителя (продувка, промывка, при необходимости) | шт. |  |
| 10 | Чистка панелей кондиционера | компл. |  |
|  | Дренажная система |  |  |
| 11 | Проверка дренажной системы | шт. |  |
| 12 | Очистка дренажной системы (при необходимости) | шт. |  |
|  | Наружный блок |  |  |
| 13 | Чистка наружного блока от пыли и грязи "мокрым" способом (мойка под давлением) | шт. |  |
|  | Холодильная машина |  |  |
| 14 | Проверка фреонопровода | шт. |  |
| 15 | Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения, восстановление при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 16 | Измерение рабочего давления (при работающем компрессоре). | шт. |  |
| 17 | Заправка фреоном (при необходимости) (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
|  | Вентилятор |  |  |
| 18 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя). | шт. |  |
| 19 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах, замена при необходимости) (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 20 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 21 | Очистка от коррозии и загрязнений (при необходимости) | шт. |  |
| 22 | Проверка крепления вентилятора, установка контргайки или шайбы-гравера (при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
|  | Низкотемпературный комплект |  |  |
| 23 | Проверка на исправность обогрева дренажа и корректность его подключения восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт. |  |
| 24 | Проверка на исправность обогрева компрессора и корректность его подключения восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт. |  |
| 25 | Проверка на исправность обогрева капиллярной трубки восстановление работоспособности. (с учетом материалов) | шт. |  |
| 26 | Проверка настроек в блоке регулирования вращения вентилятора | шт. |  |
|  | Управление и регулировка |  |  |
| 27 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений | компл. |  |
| 28 | Проверка, протяжка электрических соединений. | компл. |  |
| 29 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | компл. |  |
| 30 | Проверка на работоспособность блока ротации кондиционеров | компл. |  |
| 31 | Проверка настроек устройства ротации кондиционеров | компл. |  |
| 32 | Проверка электрорегулятора на функционирование | компл. |  |
| 33 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | компл. |  |
| 34 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера | компл. |  |
| 35 | Проверка прохождения аварийных сигналов СК, температурных датчиков (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных ЛЕДА, ПУМА и пр.) до оборудования дежурной смены (при технической возможности) | компл. |  |
| 36 | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена элементов питания щелочными за счёт Исполнителя) | компл. |  |
| 37 | Проверка наличия защиты электрических и электронных компонентов от неблагоприятных климатических факторов (дождя, снега и т.п.) | компл. |  |
| 38 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | компл. |  |
| 39 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений и ремонт, при необходимости (за счёт Исполнителя) | компл. |  |
| 40 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | Компл |  |
|  | Техническое обслуживание приточно-вытяжной вентиляции/термошкафа |  |  |
| 42 | Проверка работы системы приточно-вытяжной вентиляции/термошкаф (при наличии) | компл. |  |
| 43 | Проверка крепления элементов системы вентиляции, термошкафа и ремонт, при необходимости (за счёт Исполнителя) | компл. |  |
| 44 | Замена фильтров (с учетом материалов) и очистка наружных решеток системы вентиляции | компл. |  |
| 45 | Проверка правильности работы температурных датчиков системы вентиляции, при необходимости замена на исправный (Без учета стоимости датчиков) | компл. |  |
| 46 | Проверка исправности вентилятора. При вибрации или посторонних шумах замена при необходимости (без учета стоимости вентилятора). | компл. |  |
| 47 | Проверка правильности работы контроллера системы вентиляции с имитацией всех режимов срабатывания и отключения, включая проверку отключения ПВВ при срабатывании пожарной сигнализации. Выявленные неисправности устранить. Замена воздушных фильтров (за счёт Исполнителя). | компл. |  |
|  | Техническое обслуживание моноблочных кондиционеров Indoor и моноблоков в Outdoor термобоксах |  |  |
|  | Вентилятор |  |  |
| 48 | Проверка на исправность (при вибрации, посторонних шумах, замена при необходимости, за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 49 | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах), замена при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 50 | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе), замена при необходимости (за счёт Исполнителя) | шт. |  |
| 51 | Отчистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) | шт. |  |
|  | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |
| 52 | Чистка конденсаторного блока и его фильтра с помощью компрессора, при необходимости "мокрым" способом (мойка под давлением). | шт. |  |
| 53 | Замена фильтра блока испарения (с учетом стоимости материалов) | шт. |  |
| 54 | Отчистка воздухозаборной решетки от загрязнений (при необходимости) | шт. |  |
| 55 | Отчистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) | шт. |  |
| 56 | Проверка и восстановление работоспособности привода и заслонки | шт. |  |
| 57 | Чистка панелей кондиционера | компл. |  |
|  | Электронагреватель |  |  |
| 58 | Отчистка от коррозии и загрязнений | шт |  |
| 59 | Проверка устройства защиты от перегрева | шт |  |
|  | Холодильная машина |  |  |
| 60 | Проверка фреонопровода | шт |  |
| 61 | Проверка трубопроводов и изоляцию на внешние повреждения (визуально) | шт. |  |
| 62 | Измерение рабочего давления (при работающем компрессоре) | шт. |  |
| 63 | Заправка фреоном (при необходимости) (с учетом стоимости материалов) | шт. |  |
|  | Дренажная система |  |  |
| 64 | Проверка дренажной системы | шт |  |
| 65 | Отчистка дренажной системы (при необходимости) | шт |  |
|  | Управление и регулировка |  |  |
| 66 | Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений | компл. |  |
| 67 | Проверка на герметичность | компл. |  |
| 68 | Проверка электрических соединений | компл. |  |
| 69 | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность | компл. |  |
| 70 | Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность | шт |  |
| 71 | Проверка выключателей и кнопок на исправность | компл. |  |
| 72 | Проверка контрольных ламп на функционирование | компл. |  |
| 73 | Проверка электрорегулятора на функционирование | компл. |  |
| 74 | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки | компл. |  |
| 75 | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера | компл. |  |
| 76 | Проверка прохождения аварийных сигналов СКК, включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных (ЛЕДА, ПУМА, УСПД и т.д.), до дежурной смены и восстановление при необходимости. | компл. |  |
| 77 | Проверка работы источника бесперебойного питания (проверка выходного напряжения, отчистка в отключенном состоянии) | компл. |  |
| 78 | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений | компл. |  |
| 79 | Проверка надежности крепления элементов кондиционера | компл. |  |
| 80 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | компл. |  |
| Примечания: |  |  |  |
| 1. В стоимость планового ТО входят транспортные расходы. |  |  |  |
| 2. Аварии, недостатки, выявленные в ходе проведения ТО, устраняются в рамках проведения ТО. |  |  |  |
| Замену выявленных в ходе проведения ТО неисправных модулей, блоков, датчиков и т.д. проводить строго по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |
|  | АВР СКК |  |  |
|  | Устройство системы кондиционирования воздуха: |  |  |
| 1 | Монтаж внутреннего блока (с учетом монтажных материалов), внутренний блок выдается Заказчиком | шт |  |
| 2 | Монтаж наружного блока (с учетом монтажных материалов), наружный блок выдается Заказчиком | шт |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов (с учетом материалов) | м |  |
| 4 | Прокладка трубы винилопластовой (с учетом материалов) | м |  |
| 5 | Прокладка кабелей (с учетом материалов) | м |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов из многослойных полимерных труб (с учетом материалов) | м |  |
| 7 | Монтаж защитных ограждений наружного блока (с учетом материалов) | шт. |  |
| 8 | Установка комплекта автоматики (с учетом монтажных материалов), без учета стоимости комплекта автоматики | шт. |  |
| 9 | Установка дренажных нагревателей (без учета материалов) | шт. |  |
| 10 | Прокладка проводов в коробе (с учетом материалов) | М |  |
| 11 | Изготовление, доставка и монтаж защитного ограждения наружного блока (с учетом материалов) | тонн. |  |
| 12 | Пуско-наладочные работы* | шт. |  |
| 13 | Заправка системы кондиционирования хладагентом (с учетом материалов) | шт. |  |
| 14 | Заправка хладагентом оконного кондиционера (с учетом материалов) | шт. |  |
| 15 | Заправка хладагентом мобильного кондиционера (с учетом материалов) | шт. |  |
| 16 | Заправка хладогентом кондиционера Outdoor в термобоксе (с учетом материалов) | шт. |  |
| 17 | Поиск причины утечки хладагента (с учетом материалов) | шт. |  |
| 18 | Устранение дефектов в электрической схеме кондиционера (с учетом материалов) | шт. |  |
| 19 | Чистка дренажной системы | шт. |  |
| 20 | Ремонт дренажной помпы (с учетом материалов) | шт. |  |
| 21 | Замена дренажной помпы (с учетом материалов) | шт. |  |
| 22 | Восстановление герметичности емкости для конденсата (ванночки) (с учетом материалов) | шт. |  |
| 23 | Замена емкости для конденсата (ванночки) (без учета материалов) | шт. |  |
| 24 | Емкость для конденсата (ванночка) | шт. |  |
| 25 | Замена ниппеля сервисного порта наружного блока (с учетом материалов) | шт. |  |
| 26 | Замена электродвигателя двигателя вентилятора внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 27 | Замена электродвигателя двигателя вентилятора наружного блока, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 28 | Замена эл. привода жалюзи, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 29 | Замена платы управления внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 30 | Замена дисплейной платы внутреннего блока, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 31 | Замена электромагнитной катушки 4-х ходового клапана, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 32 | Замена 4-х ходового клапана, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 33 | Замена мотор-компрессора кондиционера, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 34 | Замена подшипников мотора вентилятора (БК), без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 35 | Регулировка вентилятора внутреннего блока | шт. |  |
| 36 | Замена термостата, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 37 | Замена переключателя режимов, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 38 | Ремонт теплообменника (с учетом материалов) | шт. |  |
| 39 | Пайка одного соединения (с учетом материалов) | шт. |  |
| 40 | Выполнение работ с использованием автовышки до 20 метров | час |  |
| 41 | Выполнение работ с использованием автовышки свыше 20 метров | час |  |
| 42 | Комплекс работ на Объекте с применением методов канатного доступа | час |  |
| 43 | Разборка-сборка внутреннего блока (снятие наружного кожуха) | шт. |  |
| 44 | Разборка-сборка наружного блока (снятие наружного кожуха) | шт. |  |
| 45 | Монтаж термодатчика, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 46 | Установка электрического обогревателя в помещении БС (прикрепить к стене или поставить на пол и включить в существующую розетку), (с учетом расходных материалов), без учета стоимости электрического обогревателя | шт. |  |
| 47 | Замена блока управления кондиционерами (УРК-2) (без учета стоимости детали) | компл. |  |
| 48 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора нар. блока (без учета стоимости деталей) | компл. |  |
| 49 | Металлоизделия | тонн. |  |
| 50 | Доставка оборудования (крупногабаритного) | 1 км |  |
| 51 | Замена автоматического выключателя | шт. |  |
| 52 | Замена платы управления внешнего блока, с учетом стоимости материалов, без учёта стоимости платы. | шт. |  |
| 53 | Чистка теплообменника внутреннего блока | шт. |  |
| 54 | Чистка теплообменника наружного блока | шт. |  |
| 55 | Монтаж терморегулятора (реле включения розетки обогревателя), без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 56 | Включение/отключение и настройка обогревателя | шт. |  |
| 57 | Демонтажные работы с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику в % от монтажа | % |  |
| 58 | Демонтажные работы без сохранения материалов/оборудования в % от монтажа | % |  |
| 59 | Диагностика СКК (Проверка основных параметров. Поиск и анализ неисправностей. Визуальный осмотр. Оценка состояния) | компл |  |
| 60 | Демонтаж/монтаж защитных ограждений наружного блока при проведении ремонта наружного блока СКК | компл. |  |
| 61 | Монтаж разгрузочной рамы под внешние кондиционеры | компл |  |
| 62 | Монтаж кронштейнов под внешние блоки (со стоимостью материалов) | компл |  |
| 63 | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов | компл |  |
|  | Дополнительные работы по климатической установке в термобоксе |  |  |
| 1 | замена вентиляторов 48В с фильтром, с крепежом в термобоксе (без учета стоимости деталей и материалов) | шт. |  |
| 2 | замена термостата для вентилятора 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. |  |
| 3 | замена обогревателя 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. |  |
| 4 | замена термостата для обогревателя 48В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. |  |
| 5 | замена трансформатора 48/24В в термобоксе (без учета стоимости детали) | шт. |  |
| 6 | Разборка-сборка кожуха двери термобокса | компл |  |
| 7 | Чистка конденсатора/испарителя климатической установки в термобоксе "мокрым" способом (мойка под давлением). В том числе, сборка-разборка кожуха двери термобокса. | компл |  |
| 8 | Чистка фильтра климатической установки в термобоксе с помощью компрессора, в том числе сборка-разборка кожуха двери термобокса. | компл |  |
|  | Работы на оборудовании приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 1 | Монтаж центрального блока приточной вентиляции с панелью управления (с учетом монтажных материалов), с подключением к блоку существующих кондиционеров и эл.конвекторов (обогревателей), оборудование выдается Заказчиком | шт. |  |
| 2 | Монтаж блока вытяжной вентиляции (с учетом монтажных материалов), оборудование выдается Заказчиком | шт. |  |
| 3 | Монтаж вентилятора, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 4 | Монтаж контроллера, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 5 | Монтаж температурного датчика, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 6 | Монтаж датчика перепада давления - загрязнения фильтра, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 7 | Монтаж фильтра (с учетом материалов) | шт. |  |
| 8 | Монтаж москитной сетки (с учетом материалов) | шт. |  |
| 9 | Монтаж клапана фрикулинга, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 10 | Монтаж электропривода клапана, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 11 | Монтаж заслонки перекрытия забора воздуха, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 12 | Монтаж канального центробежного вентилятора, без учета стоимости материалов | шт. |  |
| 13 | Демонтажные работы с сохранением оборудования и последующей сдачей на склад Заказчику в % от монтажа | % |  |
| 14 | Демонтажные работы без сохранения материалов/оборудования в % от монтажа | % |  |
| 15 | Диагностика ПВВ (Проверка основных параметров. Поиск и анализ неисправностей. Визуальный осмотр. Оценка состояния) | компл |  |
|  | Стоимость материалов СКК |  |  |
| 1 | Электродвигатель вентилятора внутреннего блока | шт. |  |
| 2 | Электродвигатель вентилятора наружного блока | шт. |  |
| 3 | Эл. привод жалюзи | шт. |  |
| 4 | Плата управления внутреннего блока | шт. |  |
| 5 | Дисплей платы внутреннего блока | шт. |  |
| 6 | Электромагнитная катушка 4-х ходового клапана | шт. |  |
| 7 | Клапан 4-х ходовый | шт. |  |
| 8 | Мотор-компрессора кондиционера | шт. |  |
| 9 | Подшипник мотора вентилятора | шт. |  |
| 10 | Термостат | шт. |  |
| 11 | Переключатель режимов | шт. |  |
| 12 | Термодатчик | шт. |  |
| 13 | Электрический обогреватель помещения | шт. |  |
| 14 | Плата управления внешнего блока | шт. |  |
| 15 | Комплект автоматики (Устройство ротации кондиционеров) | шт. |  |
| 16 | Терморегулятора (реле включения розетки обогревателя) | шт. |  |
| 17 | Кабель электрический 3ж. х2,5мм | метр |  |
| 18 | Автоматический выключатель АВВ , 40 А | шт. |  |
| 19 | Автоматический выключатель АВВ, 32 А | шт. |  |
| 20 | Разгрузочная рама под внешние кондиционеры | шт |  |
|  | Стоимость материалов приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 1 | Вентилятор | шт. |  |
| 2 | Контроллер | шт. |  |
| 3 | Температурный датчик | шт. |  |
| 4 | Датчик перепада давления - загрязнения фильтра | шт. |  |
| 5 | Клапан фрикулинга | шт. |  |
| 6 | Электропривод клапана | шт. |  |
| 7 | Заслонка перекрытия забора воздуха | шт. |  |
| 8 | Канально-центробежный вентилятор | шт. |  |
| 9 | Автоматический выключатель электропитания АВВ 32А | шт. |  |
| 10 | Кабель электрический 3ж. х 4мм. | метр |  |
|  | Уборка помещения |  |  |
| 1 | Влажная уборка помещения аппаратной БС от загрязнений и мусора (обязательный вывоз мусора в специализированные места). | кв.м |  |
|  | Транспортные расходы для всех видов дополнительных работ при заказе АВР и РВР |  |  |
| 1.1. | Транспортные расходы грузового автотранспорта, в т.ч. повышенной проходимости, в обе стороны; | 1 км. |  |
| 1.2. | Транспортные расходы легкового автотранспорта, в т.ч. повышенной проходимости, в обе стороны; | 1 км. |  |
| Стоимость привлечения спецтехники определяется индивидуально для конкретного участка по среднерыночной цене в регионе |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |
| Минимальная стоимость Заказа/заявки на выполнение ремонтных, диагностических или аварийно-восстановительных работ (без проведения ТО) оценивается в 1500 руб. 00 коп, |  |  |  |
| без учета транспортных расходов и использованных материалов. |  |  |  |
| (Пункт применяется, если стоимость работ в Заказе/заявке к Договору ниже 1500 рублей, без учета материалов и транспортных расходов, Заказчик компенсирует затраты по данному |  |  |  |
| Заказу/заявке до 1500 рублей 00 коп. Пример: |  |  |  |
| 1) В Заказе/заявке указано на 10 БС провести работы со стоимостью 500 рублей, итого по заказу 5000 руб, компенсации нет. |  |  |  |
| 2) В заказ указано на 3 БС провести работу со стоимостью 300 рублей, итого по заказу 900 руб. Заказчик компенсирует затраты Исполнителя и оплата по заказу |  |  |  |
| составляет 1500 руб +затраты на материалы и транспортные расходы.) |  |  |  |
| Транспортные расходы, входят в стоимость ТО |  |  |  |
| Доставка необходимых материалов и блоков для проведения ТО осуществляется за счет Исполнителя. |  |  |  |
| Ремонтные работы оплачиваются по прайс-листу без транспортных расходов, если выполнялись во время проведения ТО |  |  |  |
| Для труднодоступных площадок БС согласно приложению № 16, компенсация транспортных расходов Исполнителю производится при проведении ТО, АВР, РВР. Расчет размера компенсации транспортных |  |  |  |
| расходов Исполнителю производится от офиса Исполнителя или точки согласованной на этапе заключения Договора до места проведения работ и в обратную сторону. При этом начальная точка движение должна |  |  |  |
| находиться в пределах района нахождения офиса Заказчика. Размер компенсации Исполнителю привлечения спецтехники для транспортировки персонала, оборудования, материалов до площадки БС (вертолеты, |  |  |  |
| катера и т.д.) и командировочных расходов каждый раз определяется исходя из среднерыночной цены по региону, предварительно согласовывается и компенсируется Исполнителю при предоставлении |  |  |  |
| подтверждающих документов. |  |  |  |
| Компенсация расходов по оплате автостоянок на территориях и вблизи территорий размещения Объектов связи (парковки в ТЦ, аэропортах, вокзалах и т.д.) производится Исполнителю по предоставлению им |  |  |  |
| отчетных документов. |  |  |  |
| При проведении АВР, РВР Транспортные расходы рассчитываются от офиса Исполнителя или точки согласованной на этапе заключения Договора/Заявки, при этом начальная точка движения должна находиться |  |  |  |
| в пределах областного центрарайона нахождения офиса Заказчика, до места проведения работ и в обратную сторону. |  |  |  |
| Стоимость работ включает расходные материалы |  |  |  |
| Стоимость работ не включает запасные части, если в Заказе на работы в явном виде не указано иное |  |  |  |
| * Пуско-наладочные работы включают в себя: |  |  |  |
| 1. Вакуумация. |  |  |  |
| 2. Проверка герметичности вальцовочных соединений. |  |  |  |
| 3. Открытие заправочных портов. |  |  |  |
| 4. Запуск кондиционера. |  |  |  |
| 5. Замер токов и давления в режиме охлаждения. |  |  |  |
| 6. При необходимости дозаправка хладагента. |  |  |  |
| 7. Настройка требуемых параметров работы (температуры, скорости вращения вентилятора) |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 3

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

___________________________

Акт № ___

о проведении  работ по ТО и АВР СКК и ПВВ в период эксплуатации на объектах _________________________________ филиала ПАО «МегаФон»

в  _____________  202_ г.

от «__» ______________202_г.

Заказчик: _________________________________ филиал ПАО «Ростелеком»
Исполнитель:

Договор: №________ от «___» ________ 202_г.

- В соответствии с условиями  Договора полномочным представителем Заказчика   проверены объемы и  качество следующих работ:

| № п/п | № базовой станции | №/ Название БС | Адрес базовой станции | Вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена в рублях, без НДС | Стоимость работ в рублях, без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого, без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (20%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объёмы проверены, к качеству выполненных работ и предоставленных документов претензий нет.

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 4

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№  _____________________.

АКТ ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

СКК и ПВВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « » |  | 202_ г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: представитель заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, организации, учреждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с одной стороны, и представитель исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны составили настоящий акт в том, что при обследовании СКК и ПВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечислить номера/наименования БС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смонтированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование монтажной организации, дата монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проекту, выполненному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектной организации, номер и дата выпуска проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налаженной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование наладочной организации, дата наладки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| техническое состояние СКК и ПВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать неисправность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная и техническая документация, акты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать отсутствующую, дать замечания по имеющейся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы, предложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Периодичность обслуживания устанавливается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 5

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№  ________________________

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

| Наименование СКК и ПВВ / номер БС |  | Неисправный узел или деталь | Причина дефекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| Выводы, предложения | Необходимо провести АВР по приведению СКК и ПВВ в соответствие с Требованиями к СКК и ПВВ Столичного филиала ПАО «МегаФон» |  |  |

Исполнитель:

__________________

«_____»_________________ 202__ г.

ФОРМУ ВЕДОМОСТИ ДЕФЕКТОВ СОГЛАСОВАЛИ:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№  ________________________.

# ПРОТОКОЛ

# технического обслуживания моноблочных СКК

| Базовая станция № | _______________ | Адрес: | ______________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

# Да –  выполнено

Нет – не выполнено

В примечаниях отмечаются причина невыполнения пунктов Протокола и выявленные замечания по обслуживаемому оборудованию.

| № | Наименование работ | да | нет | Комментарии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание моноблочных систем кондиционирования |  |  |  |  |
|  | Вентиляторы |  |  |  |  |
| - | Проверка на исправность |  |  |  |  |
| - | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах) |  |  |  |  |
| - | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости) |  |  |  |  |
| - | Очистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) |  |  |  |  |
| 2. | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |  |  |
| - | Чистка конденсаторного блока и его фильтра с помощью компрессора, при необходимости "мокрым" способом (мойка под давлением). |  |  |  |  |
| - | Замена фильтра блока испарения (с учетом стоимости материалов) |  |  |  |  |
| - | Отчистка воздухозаборной решетки от загрязнений (при необходимости) |  |  |  |  |
| - | Отчистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) |  |  |  |  |
| - | Проверка работоспособности привода и заслонки |  |  |  |  |
| 3. | Чистка панелей кондиционера |  |  |  |  |
| 4. | Электронагреватель |  |  |  |  |
| - | Очистка от коррозии и загрязнений |  |  |  |  |
| - | Проверка устройства защиты и перегрева |  |  |  |  |
| 5. | Холодильная машина |  |  |  |  |
| - | Проверка фреонопровода на герметичность (при необходимости устранение утечки фреона) |  |  |  |  |
| - | Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально, восстановление при необходимости) |  |  |  |  |
| - | Измерение давления нагнетания (указать значение) |  |  | _______(Bar) |  |
| - | Измерение давления всасывания (указать значение) |  |  | _______(Bar) |  |
| - | Измерение напряжения (указать значение) |  |  | 1ф.________(V) 2ф.________(V) 3ф.________(V) |  |
| - | Измерение рабочего тока (указать значение) |  |  | 1ф.________(А) 2ф.________(А) 3ф.________(А) |  |
| - | Заправка фреоном (при необходимости) |  |  |  |  |
| 6. | Дренажная система |  |  |  |  |
| - | Проверка дренажной системы |  |  |  |  |
| - | Очистка дренажной системы (при необходимости) |  |  |  |  |
| 7. | Управление и регулировка |  |  |  |  |
| - | Проверка проводов, кабелей на отсутствие повреждений |  |  |  |  |
| - | Проверка на герметичность |  |  |  |  |
| - | Проверка электрических соединений |  |  |  |  |
| - | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность |  |  |  |  |
| - | Проверка реле и пускозащитной аппаратуры на загрязнение и исправность |  |  |  |  |
| - | Проверка выключателей и кнопок на исправность |  |  |  |  |
| - | Проверка контрольных ламп на функционирование |  |  |  |  |
| - | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки |  |  |  |  |
| - | Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера |  |  |  |  |
| - | Проверка прохождения аварийных сигналов СКК, включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных (ЛЕДА, ПУМА и т.д.), до дежурной смены и восстановление при необходимости. |  |  |  |  |
| - | Проверка работы источника бесперебойного питания (проверка выходного напряжения, отчистка в отключенном состоянии) |  |  |  |  |
| - | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений |  |  |  |  |
| - | Проверка надежности крепления элементов кондиционера |  |  |  |  |
| - | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |  |
| 8. | Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |
| - | Проверка работы источника бесперебойного питания (проверка выходного напряжения, очистка в отключенном состоянии) |  |  |  |  |
| 9. | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений |  |  |  |  |
| 10. | Проверка надежности крепления элементов кондиционера |  |  |  |  |
| 11. | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров |  |  |  |  |
| - | Температура воздуха на входе испарителя (указать значение) |  |  | _______(˚С) |  |
| - | Температура воздуха на входе испарителя (указать значение) |  |  | _______(˚С) |  |
| 7. | Напряжение ЭПУ и суммарный ток нагрузки (считывается визуально с дисплея ЭПУ) |  |  | Uэпу -________ (В); I нагр - ______ (А) |  |

Примечание

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Организация  ____________________________________            ФИО________________________________

Дата _______________________                                            Подпись________________________________

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 7

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№  _____________________

ПРОТОКОЛ

технического обслуживания СКК типа сплит-систем

| Базовая станция № | _______________ | Адрес: | ______________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

# Да – выполнено

Нет – не выполнено

В примечаниях отмечаются причина невыполнения пунктов Протокола и выявленные замечания по обслуживаемому оборудованию.

| № | Наименование работ | да | нет | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание систем кондиционирования типа сплит-систем |  |  |  |
|  | Внутренний блок |  |  |  |
| 1.1 | Вентилятор |  |  |  |
| - | Проверка на исправность |  |  |  |
| - | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах) |  |  |  |
| - | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости) |  |  |  |
| - | Очистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) |  |  |  |
| 1.2 | Воздухозаборные, выпускные отверстия, воздушные фильтры |  |  |  |
| - | Очистка воздушного фильтра от загрязнений |  |  |  |
| - | Замена фильтра (при необходимости) |  |  |  |
| - | Очистка воздухозаборной решетки от загрязнений (при необходимости) |  |  |  |
| - | Очистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей (при необходимости) |  |  |  |
| - | Очистка блока испарителя (продувка, промывка, при необходимости) |  |  |  |
| 1.3 | Чистка панелей кондиционера |  |  |  |
| 1.4 | Дренажная система |  |  |  |
| - | Проверка дренажной системы |  |  |  |
| - | Очистка дренажной системы (при необходимости) |  |  |  |
| 2. | Наружный блок |  |  |  |
| 2.1 | Холодильная машина |  |  |  |
| - | Проверка фреонопровода на герметичность (при необходимости устранение утечки фреона) |  |  |  |
| - | Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально, восстановление при необходимости) |  |  |  |
| - | Измерение давления нагнетания (указать значение) |  |  | К1 - _______(Bar) К2 - _______(Вar) |
| - | Измерение давления всасывания (указать значение) |  |  | К1 - _______(Bar) К2 - _______(Вar) |
| - | Измерение напряжения (указать значение) |  |  | K1 - _______(V) K2 - _______(V) |
| - | Измерение рабочего тока (указать значение) |  |  | K1 - _______(A) K2 - _______(A) |
| - | Заправка фреоном (при необходимости) |  |  |  |
| 2.2 | Вентилятор |  |  |  |
| - | Проверка на исправность |  |  |  |
| - | Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации или посторонних шумах) |  |  |  |
| - | Проверка подшипника на износ (при вибрации или посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости) |  |  |  |
| - | Очистка от загрязнений и коррозии (при необходимости) |  |  |  |
| - | Проверка крепления вентилятора, установка контргайки или шайбы-гравера (при необходимости, за счёт Исполнителя) |  |  |  |
| 2.3 | Низкотемпературный комплект |  |  |  |
| - | Проверка на исправность обогрева дренажа |  |  |  |
| - | Проверка на исправность обогрева компрессора |  |  |  |
| - | Проверка на исправность обогрева капиллярной трубки |  |  |  |
| - | Проверка настроек в блоке регулирования вращения вентилятора |  |  |  |
| 2.4 | Чистка наружного блока от пыли и грязи "мокрым" способом (мойка под давлением) |  |  |  |
| 3. | Управление и регулировка |  |  |  |
| - | Проверка проводов, кабелей на отсутствие повреждений |  |  |  |
| - | Проверка, протяжка электрических соединений |  |  |  |
| - | Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность |  |  |  |
| - | Проверка на работоспособность блока ротации кондиционера |  |  |  |
| - | Проверка настроек устройства ротации кондиционера |  |  |  |
| - | Проверка электрорегулятора на функционирование |  |  |  |
| - | Проверка заданных значений температуры и параметров регулировки |  |  |  |
| - | Проверка прохождения аварийных сигналов СК, температурных датчиков (включая проверку соединительных линий до трансмиссионного оборудования и контроллера сбора и передачи данных ЛЕДА, ПУМА и пр.) до оборудования дежурной смены (при технической возможности) |  |  |  |
| - | Проверка работоспособности пульта ДУ (замена элементов питания при необходимости) |  |  |  |
| - | Проверка наличия защиты электрических и электронных компонентов от неблагоприятных климатических факторов (дождя, снега и т.п.) |  |  |  |
| - | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений |  |  |  |
| - | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений |  |  |  |
| - | Влажная уборка помещения аппаратной БС от загрязнений и мусора (обязательный вывоз мусора в специализированные места). |  |  |  |
| - | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров, с опробованием защит и блокировок установленных элементов |  |  |  |
| 4. | Визуальный осмотр СК на наличие внешних повреждений |  |  |  |
| 5. | Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений |  |  |  |
| 6. | Комплексное опробование систем кондиционирования воздуха на поддержание необходимых параметров. |  |  |  |
| - | Температура воздуха на входе испарителя (указать значение) |  |  | К1 - _______(˚С) К2 - _______(˚С) |
| - | Температура воздуха на выходе испарителя (указать значение) |  |  | К1 - _______(˚С) К2 - _______(˚С) |
| 7. | Напряжение ЭПУ и суммарный ток нагрузки (считывается визуально с дисплея ЭПУ) |  |  | Uэпу -________ (В); I нагр - ______ (А) |

Примечание__________________________________________________________________________________

Организация  ____________________________________            ФИО________________________________

Дата _______________________                                                 Подпись_______________________________

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 8

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№  _______________________

# ПРОТОКОЛ

технического обслуживания ПВВ, термошкафа

| Базовая станция № | _______________ | Адрес: | ______________________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

# Да – выполнено

Нет – не выполнено

В примечаниях отмечаются причина невыполнения пунктов Протокола и выявленные замечания по обслуживаемому оборудованию.

| № | Наименование работ | да | нет | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |
| - 1 | Визуальный осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи |  |  |  |
| 2 | Проверка работы системы приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |
| 3 | Проверка крепления элементов системы вентиляции и ремонт, при необходимости |  |  |  |
| 4 | Замена фильтров (с учетом материалов) и очистка наружных решеток системы вентиляции |  |  |  |
| 5 | Проверка правильности работы температурных датчиков системы вентиляции и их замена, при необходимости (за счёт Исполнителя) |  |  |  |
| 6 | Проверка исправности вентилятора (при вибрации или посторонних шумах, замена при необходимости за счёт Исполнителя). |  |  |  |
| 7 | Проверка правильности работы контроллера системы вентиляции с имитацией всех режимов срабатывания и отключения, включая проверку отключения ПВВ при срабатывании пожарной сигнализации. Выявленные неисправности устранить. |  |  |  |

| Примечание Организация ____________________________________ ФИО________________________________ Дата _______________________ Подпись________________________________ |  |
| --- | --- |

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 9

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№ __________________

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО посещению аппаратных БАЗОВых СТАНЦИй

сети СОТОВОЙ СВЯЗИ “МЕГАФОН”

1. Вскрытие базовой станции __________________________________________ филиала ПАО «МегаФон» осуществляется:

1.1. оперативным персоналом арендодателя;

1.2. сотрудниками Исполнителя, проводящих Техническое обслуживание;

1.3. инженерами и специалистами Административной и Технической служб ________________ филиала ПАО “МегаФон”;

1.4. сотрудниками организаций, выполняющих ремонт, модернизацию, а также гарантийный ремонт.

К выполнению работ на БС допускаются вышеперечисленные сотрудники, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по охране труда при эксплуатации БС, имеющие группу и персонал по электробезопасности в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957), удостоверения на право проведения работ по промышленному альпинизму.

2. Перед вскрытием базовой станции (БС) необходимо:

2.1.отправить смс сообщение о вскрытие базовой станции (БС) согласно Приложения №10 «Процедуре автоматизированной регистрации посещений БС посредством отправки SMS сообщения»:

______________________________

3. При вскрытии входной двери аппаратной БС необходимо:

3.1. отключить охранно-пожарную сигнализацию, действуя в соответствии с Инструкцией по эксплуатации приборов ОПС «Эталон-1», «Сигнал ВК-4», «Гранит» и «Минитроник».

4. Производство работ в аппаратной БС осуществляется согласно разграничения ответственности за исполнителями. При возникновении необходимости произвести работы на оборудовании, которое находится в ответственности других подразделений, руководитель сотрудника обязан согласовать его действия с руководителем (или лицом его замещающим) соответствующего подразделения.

5. После окончания работ необходимо:

5.1. в «Журнале учета посещений базовой станции» сделать запись о проведенных работах, с указанием даты, времени, должности и ФИО ответственного за проведение работ;

5.2. навести порядок на территории БС после производства работ;

5.3. включить охранно-пожарную сигнализацию (ОПС), в соответствии с инструкцией переданной на основе пункта 4.3.2.

5.4. закрыть дверь.

6. После постановки БС на охрану необходимо отправить смс сообщение о закрытие базовой станции (БС) согласно Приложения №10 «Процедуре автоматизированной регистрации посещений БС посредством отправки SMS сообщения». Убывающий, совместно с инженером ДС, обязаны убедиться в отсутствии активных аварий на БС

Филиал может внести изменения в инструкцию посещения аппаратной исходя из специфики.

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 10

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№ _______________________

Процедура автоматизированной регистрации посещений БС

посредством отправки SMS сообщения

- Автоматизация открытия посещений БС

- Процедура описывает механизм автоматизированной регистрации посещений БС, а

также формат SMS-сообщения для регистрации посещений.

Информация из электронного журнала Посещения БС используется для контроля посещаемости   сайтов и для автоматизации процесса учёта технологического оборудования.

- Для корректной работы механизма автоматизированной регистрации посещения БС, визитёры должны быть занесены в БД «Сотрудники» системы Trouble Ticketing. Ответственность за занесение информации в БС «Сотрудники» возложена на непосредственного руководителя сотрудника «МегаФон», посещающего БС или руководителя подразделения, координирующего работу Исполнителя.

Все SMS оповещения необходимо отправлять на сервисный номер +79262909693:

- Открытие сайта: YY-YYYYY.Z где:

  - YY-YYYYY – номер сайта в унифицированном формате NRI

  - Z – причина посещения сайта в виде кода согласно Таблицы №1 к настоящему Регламенту (требование системы контроля доступа)

- Проверка состояния сайта YY-YYYYY.CH

  - YY-YYYYY – номер сайта в унифицированном формате NRI

  - CH – (Check) запрос на проверку состояния БС (выполняется запрос в FM на проверку активных аварий на сайте)

- Закрытие сайта: YY-YYYYY где:

  - YY-YYYYY – номер сайта в унифицированном формате NRI

Все USSD запросы необходимо отправлять на сервисный номер 697:

- Открытие сайта: *697#YY*YYYYY# Z# где:

  - 697 – сервисный USSD номер

  - YY*YYYYY – номер сайта в унифицированном формате NRI

  - Z – причина посещения сайта в виде кода согласно Приложению №4 к настоящему Регламенту (требование системы контроля доступа)

- Проверка состояния сайта *697#YY*YYYYY#0#

  - YY*YYYYY – номер сайта в унифицированном формате NRI

  - 0 – (Check) запрос на проверку состояния БС (выполняется запрос в FM на проверку активных аварий на сайте)

- Закрытие сайта: *697#YY*YYYYY где:

  - 697 – сервисный USSD номер

  - YY*YYYYY – номер сайта в унифицированном формате NRI

Коды и наименования возможных причин посещения

Таблица 1

| Наименование причины посещения | Код причины посещения |
| --- | --- |
| Осмотр сайта | 1 |
| Устранение аварии | 2 |
| Плановые работы | 3 |

Возможные ответы от системы после анализа поступившего запроса

| Текст сообщения | Описание |
| --- | --- |
| По Вашему запросу нет активных ПР/АВР по которым возможен доступ на сайт YY-YYYYY, решение о допуске | В SMS/USSD указан номер сайта, по которым отсутствует активная ПР/АВР в SM |
| По сайту YY-YYYYY в системе SM есть заявка на ПР, которая не согласованы, решение о допуске будет принято оператором ОТУ, ждите… | В системе SM по сайту YY-YYYYY есть ПР с идентификатором ХХХХХ, которые не согласованы (фаза ПР не равна «Внедрение») |
| Допуск посетителю с номером CDN (номер абонента) не разрешён! | Не прошла авторизация посетителя по БД номеров контактов сотрудников/Исполнителя |
| Допуск на сайт YY-YYYYY не разрешён, в запросе необходимо указать причину посещения сайта | В SMS/USSD не указана причина посещения сайта |
| Допуск на сайт YY-YYYYY не разрешён, в запросе необходимо указать корректную причину посещения сайта | В SMS/USSD указана причина посещения сайта, которая отсутствует в списке разрешённых. |
| Перед тем как подтверждать завершение работ по сайту YY-YYYYY необходимо выполнить регистрацию на сайте! | Пришёл запрос о закрытии сайта раньше запроса об открытии. |

Таблица

Список контактных телефонов

| Филиал | Наименование обслуживающей площадки | Телефонный номер |
| --- | --- | --- |
| Центральный | ЕЦУС-Запад | +78005502770 |
| Столичный |  |  |
| Северо-Западный |  |  |
| Уральский |  |  |

Филиал может внести изменения в Процедура автоматизированной регистрации посещений БС

исходя из специфики.

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение №11

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № _______________________

ВЕДОМОСТЬ

ДЕМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПАО «МегаФон» (Заказчик) и ___________ (Исполнитель) на основании Заявки № ________от _________ года к Договору № __________ , подписали настоящую Ведомость о количестве демонтированного оборудования.

| 1. Демонтированное Исполнителем Оборудование (материалы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | № БС / Название | Адрес | Наименование | №Акта (ОС-15) / Накладной (ОС-2), Накладной (М-15) Требованию-накладной (М-11), дата передачи |  |  | Кол-во | Заводской/ серийный № | ОС (заполняется СУТО) | Комментарий |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтированное оборудование(материалы) подлежат возврату на склад Заказчика по адресу:_____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в срок до ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель организации-Исполнителя: | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель организации-заказчика: | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

По требованию Заказчика форма ведомости демонтированного оборудования может быть изменена.

ФОРМУ ВЕДОМОСТИ ДЕМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ СОГЛАСОВАЛИ:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение №12

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № __________________________

СМОНТИРОВАННОГО / НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

ПАО «МегаФон» (Заказчик) и ___________ (Исполнитель) на основании Заказа № ________от _________ года к Договору № __________ , подписали настоящую Ведомость о количестве смонтированного и неиспользованного (подлежащего возврату Заказчику) оборудования (включая комплектующие) и материалов (в том числе расходных материалов).

| 1. Смонтированное Исполнителем Оборудование (материалы): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | № БС /Название | Адрес | Наименование |  | №Акта (ОС-15) / Накладной (ОС-2), Накладной (М-15) Требованию-накладной (М-11), дата передачи |  |  |  |  | Кол-во | Заводской/ серийный № |  | НКС (заполняется СУТО) | Комментарий |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Неиспользованное Исполнителем Оборудование (материалы), подлежащие возврату Заказчику: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №. | № БС /Название | Адрес | Наименование |  | №Акта (ОС-15) / Накладной (ОС-2), Накладной (М-15) Требованию-накладной (М-11), дата передачи |  |  |  |  | Кол-во | Заводской № |  | Применение | Комментарий |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неиспользованное Исполнителем оборудование (материалы), подлежат возврату на склад Заказчика по адресу:_____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в срок до ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель организации-Исполнителя: |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |
| Представитель организации-заказчика: |  |  |  |  | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |  |  |

По требованию Заказчика форма ведомости смонтированного/неиспользованного оборудования может быть изменена.

ФОРМУ ВЕДОМОСТИ СМОНТИРОВАННОГО / НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСОВАЛИ:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 13 к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № ____________________________.

Обязанности Сторон по обеспечению требований по охране труда при работах на объектах ПАО «Мегафон»

- Обязанности «Исполнителя» по обеспечению требований по охране труда при работе на объектах ПАО «МегаФон»:

  - Направить для выполнения работ на объектах ПАО «Мегафон» только квалифицированных работников, прошедших соответствующее обучение, инструктаж, стажировку, дублирование, своевременную проверку знаний в комиссии по месту постоянной работы, получивших допуск к самостоятельной работе, права оперативно-ремонтного персонала (ОРП), специальные разрешения и сертификации (при необходимости);

  - До начала производства работ организовать и провести стажировку своих работников по утверждённой программе стажировки на рабочем месте сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание (ТО), аварийно-восстановительные работы (АВР), ремонтно-восстановительные работы (РВР) электроустановок ПАО «Мегафон;

  - До начала производства работ направить своих сотрудников для проведения дублирования на объектах ПАО «Мегафон» под контролем опытного работника «Заказчика»;

  - До начала производства работ на объектах «Заказчика» ознакомить своих работников с типовыми схемами, режимами работы электроустановок «Заказчика»;

  - Провести мероприятия по ознакомлению с объектами «Заказчика», стажировке и дублированию в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора и с момента приема нового работника (соответственно).

Пакет документов по объектам «Заказчика» с типовыми схемами электроустановок «Заказчика» прилагается к Договору.

Изменения в пакет Документов по объектам «Заказчика» вносятся в одностороннем, уведомительном порядке со стороны «Заказчика».

  - Обеспечить безопасные условия труда, назначить ответственное лицо за охрану труда на объектах на весь период действия Договора, обеспечивать своих работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом   и осуществление контроля над правильным их применением, обеспечивать специальной одеждой и нести ответственность за направление для выполнения работ только работников, обеспеченных СИЗ и специальной одеждой;

  - До начала производства работ и допуска на выделенную территорию ПАО «МегаФон» предоставить ответственному сотруднику «Заказчика» следующие документы:

- запрос на бланке «Исполнителя» о направлении своих работников для прохождения дублирования на объектах ПАО «Мегафон» под контролем опытного работника «Заказчика»;

- сопроводительное письмо на бланке «Исполнителя» на имя представителя заказчика ПАО «МегаФон» о допуске работников в качестве оперативного-ремонтного персонала (ОРП), в котором должна быть указана цель направления работников, содержащего список работников с указанием полностью фамилии, имени, отчества, профессий и должностей, квалификации, присвоенного статуса (ответственного лица за проведение работ, производителя работ, члена бригады, и т.д.), групп электробезопасности, а также подтверждение о прохождении работниками подрядчика/субподрядчика стажировки, дублирования, допуска к самостоятельной работе и предоставленных им руководителем организации прав оперативно-ремонтного персонала (ОРП),  права подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска.

- копии удостоверений на право выполнения тех видов работ, которые будут выполняться работниками подрядной организации (удостоверения о проверке знаний и норм работы в электроустановках, удостоверения о допуске к работам на высоте, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда);

- предоставить копию Приказа о составе бригады и назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, имеющих право подписи акта-допуска и наряда-допуска;

- документы, подтверждающие прохождение своевременных проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на объектах подрядчика; списки электротехнического персонала с указанием обязанностей (при необходимости);

- наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью (если необходим), приказ о допуске к работам с повышенной опасностью.

Документы, указанные в настоящем пункте должны быть представлены в виде заверенных копий, за исключением сопроводительного письма. Сопроводительное письмо должно быть представлено в подлиннике, подписано ответственным лицом.

  - Работники «Исполнителя», указанные в сопроводительном письме должны пройти стажировку, дублирование, проверку знаний в комиссии по месту постоянной работы, получить права оперативно-ремонтного персонала (ОРП), специальные разрешения и сертификации (при необходимости) и допуск к самостоятельной работе в установленные п.п. 1.5 сроки.

Руководитель «Исполнителя» или структурного подразделения «Исполнителя» может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. Допуск к самостоятельной работе оформляется распорядительным документом руководителя «Исполнителя» или структурного подразделения «Исполнителя»;

  - Работники «Исполнителя» по прибытии на место командировки (офис регионального отделения) обязаны пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда, должны быть ознакомлен с электрическими схемами и особенностями электроустановок, в которых им предстоит работать, а работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схемам электроснабжения электроустановок. Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи.

  - Далее согласно таблице 1

Таблица 1

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Недопущение на объекты ПАО «МегаФон» посторонних лиц и сотрудников, не прошедших соответствующую процедуру допуска | Постоянно |
| 2 | Контроль соблюдения бригадами в процессе работы требований охраны труда, электро - и пожарной безопасности | Постоянно |
| 3 | Обеспечение сотрудников необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты | До начала работ |
| 4 | Определение границ опасных зон, выставление соответствующих ограждений, знаков безопасности | До начала работ |
| 5 | Подготовка рабочего места для выполнения работ | До начала работ |
| 6 | Отключение питания, снятие напряжение с токоведущих частей | В случае необходимости по предварительному согласованию с Заказчиком |
| 7 | Прекращение работы и предупреждение Заказчика при возникновении опасных или аварийных ситуаций | Постоянно |
| 8 | Уборка рабочих мест после окончания рабочего времени | Постоянно |
| 9 | Проведение работ на высоте и работ с повышенной опасностью по наряд-допуску | До начала работ |
| 10 | Постоянный контроль сотрудниками исправности оборудования, приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты согласно правилам охраны труда | Постоянно |
| 11 | Проведение вводного и первичного (на рабочем месте) инструктажей сотрудникам бригад | До начала работ |
| 12 | Проведение «Исполнителем» стажировки своих работников по утверждённой программе стажировки на рабочем месте сотрудников, осуществляющих техническое обслуживание (ТО), аварийно-восстановительные работы (АВР), ремонтно-восстановительные работы (РВР) электроустановок ПАО «Мегафон» | До начала работ |
| 13 | Прохождение работниками «Исполнителя» дублирования на объектах «Заказчика» | До начала работ |
| 14 | Допуск к самостоятельной работе работников «Исполнителя» в комиссии по месту постоянной работы | До начала работ |
| 15 | Сотрудникам Исполнителя запрещается нахождение на территории Заказчика, кроме мест, необходимых им для непосредственного выполнения работ | Постоянно |
| 16 | Информирование ответственных лиц Заказчика о несчастных случаях на производстве, происшедших на выделенной Исполнителю территории | Постоянно |

- Ответственность «Исполнителя» по обеспечению требований по охране труда при работе на объектах ПАО «МегаФон»:

  - «Исполнитель» несет ответственность за соответствие присвоенных своим работникам групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 1.7 Приложения №1, а также за соблюдение ими правил по ОТ;

  - «Исполнитель» несет ответственность за соблюдение требований безопасности и обеспечение безопасных условий на объекте, таких как:

- обеспечение соблюдения работниками требований охраны труда, поддержание безопасных условий труда на рабочем месте;

- выявление потенциальных опасных и вредных производственных факторов, а также   вновь появляющихся рисков и опасностей и управление ими;

- ведение текущей документации в области безопасности и обучение работников любой профессии, требующей специального разрешения или сертификации;

- оперативное информирование представителя ПАО «МегаФон» об обнаружении любых опасностей, связанных с деятельностью своих работников;

  - Руководитель работ «Исполнителя» несёт ответственность:

- за направление работников на вводный инструктаж к ответственному лицу за проведение вводного инструктажа по охране труда в ПАО «МегаФон»;

- за направление работников прохождение инструктажа на рабочем месте (первичного инструктажа) к руководителю ответственному лицу (заказчика работ) ПАО «МегаФон»;

- за соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда;

- за соблюдение работниками требований безопасности, принятых на объекте;

- за соответствующую квалификацию работников;

- за отсутствие медицинских противопоказаний работников;

- за обеспечение работников подрядной (субподрядной) организации исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы и др.;

- полноту инструктажа на рабочем месте производителя работ и членов бригады;

- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

  - Соблюдение порядка выполнения работ работниками «Исполнителя» и проведение необходимых мероприятий при выполнении работ полностью контролируется ответственными лицами «Исполнителя»;

  - При привлечении «Исполнителем» к выполнению работ работников иных организаций, «Исполнитель» несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков) как за свои собственные.

- Обязанности «Заказчика» по обеспечению требований по охране труда при работе на объектах ПАО «МегаФон»:

  - До начала производства работ и допуска на выделенную территорию ПАО «МегаФон» ответственный работник ПАО «Мегафон» обязан запросить у «Исполнителя» следующие документы:

- сопроводительное письмо на бланке «Исполнителя» на имя представителя заказчика ПАО «МегаФон» о допуске работников в качестве оперативного-ремонтного персонала (ОРП), в котором должна быть указана цель направления работников, содержащего список работников с указанием полностью фамилии, имени, отчества, профессий и должностей, квалификации, присвоенного статуса (ответственного лица за проведение работ, производителя работ, члена бригады, и т.д.), групп электробезопасности, а также подтверждение о прохождении работниками подрядчика/субподрядчика стажировки, дублирования, допуска к самостоятельной работе и  предоставленных им руководителем организации прав оперативно-ремонтного персонала (ОРП),  права подписи акта-допуска, выдачи наряда-допуска.

- копии удостоверений на право выполнения тех видов работ, которые будут выполняться работниками подрядной организации (удостоверения о проверке знаний и норм работы в электроустановках, удостоверения о допуске к работам на высоте, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда);

- предоставить копию Приказа о составе бригады и назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ, имеющих право подписи акта-допуска и наряда-допуска;

- документы, подтверждающие прохождение своевременных проверок знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках действующего договора на объектах подрядчика; списки электротехнического персонала с указанием обязанностей (при необходимости);

Документы, указанные в настоящем пункте должны быть представлены в виде заверенных копий, за исключением сопроводительного письма. Сопроводительное письмо должно быть представлено в подлиннике, подписано ответственным лицом.

Обязанность проверки полномочий лица, подписавшего письмо, возлагается на работника ПАО «Мегафон», ответственного за допуск работников «Исполнителя».

  - Проконтролировать своевременное получение от «Исполнителя» сопроводительного письма (согласно пункта 3.1)

и его подписание уполномоченным лицом «Исполнителя»;

  - Провести дублирование работникам «Исполнителя» на объектах ПАО «Мегафон» по отдельному письменному запросу «Исполнителя»;

  - Передать «Исполнителю» на ознакомление пакет документов по объектам «Заказчика» с типовыми схемами электроустановок «Заказчика»;

  - Согласовать список работников «Исполнителя», допущенных к работам на объектах ПАО «Мегафон;

  - Согласовать необходимые для «Исполнителя» мероприятия, а также места для складирования и хранения оборудования, материалов; проконтролировать исполнение согласованных договоренностей;

  - Обеспечить и организовать проведение вводного инструктажа по охране труда для работников «Исполнителя» и проконтролировать своевременное его прохождение;

  - Организовать и провести инструктаж на рабочем месте (первичный инструктаж) для работников «Исполнителя» и проконтролировать своевременное его прохождение.

Первичный инструктаж проводится работникам «Исполнителя» ответственным работником ПАО «МегаФон» из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), имеющий группу V, при проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV - при проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В;

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа (журналы установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда) с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктажи. Допускается ведение журналов в одностраничной форме;

  - Директор организации, Главный энергетик или иное уполномоченное лицо (при наличии доверенности) ПАО «МегаФон» допускает (после выполнения мероприятий, указанных в пункте 1 Приложения работников «Исполнителя» в качестве оперативно-ремонтного персонала, резолюцией на сопроводительном письме «Исполнителя»;

- Требования к «Исполнителю» должны быть также применены «Исполнителем» к сторонним организациям, привлекаемым при исполнении Договора.

ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:                                                             ОТ ЗАКАЗЧИКА :

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 14

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№ _____________________________

Акт

учета остатков оборудования/материалов

по состоянию на _______________20__года

_______________, в лице ______________________, действующего на основании _____________________ (далее Исполнитель) во исполнение пункта ___ Договора……………………………..№__от «__»______20__г. (далее Договор) направляет информацию об остатках оборудования/материалов на складе Исполнителя в адрес ПАО «МегаФон» в лице _________________________, действующего на основании ________________________ (далее Заказчик)

| № п/п | Наименование | №Акта (ОС-15) / Накладной (ОС-2), Накладной (М-15), требованию-накладной (М-11) | Дата передачи | Кол-во | Заводской № /Серийный № | Применение на сети Заказчика | Сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель со стороны Исполнителя:

___________________________________

______________________________/Ф.И.О

Дата: «__»___________________20__г.

М.П.

ФОРМУ АКТА СОГЛАСОВАЛИ:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 15

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№ ___________________________

Общие требования к фотоотчетам.

- Требование к фотографии

Свидетельством проведенных работ на площадке БС,  служит фотоотчёт с соблюдением следующих критериев:

- Разрешение снимка должно составлять от 1280х960 до 2048х1536 точек (1.3 – 3.2 МП).

- Наполненность кадра необходимым объектом съёмки от 50% до 80%( крупный план, но объект съемки не должен занимать кадр полностью).

- Не допускается использование «смазанных» фотоматериалов (объект съемки должен находиться в фокусе).

- Фото общего вида выполняются фронтально (за исключением СКК).

- Один пункт объекта съёмки подразумевает одну фотографию.

- Все Фотографии должны содержать метки: Дата, время, географические координаты снимка.

Объекты съёмки при посещении БС, не зависимо от вида выполняемых работ:

- Общий вид площадки

  - Outdoor

    - вид основного места размещения оборудования БС.

    - Вид антенной опоры, вся длинна

    - Вид антенной каждый уровень антенн (БС, РРЛ, др).

  - Indoor

    - Вид оборудования БС внутри аппаратной (контейнера, выгородки) из дверного проёма.

    - Вид оборудования БС внутри аппаратной (контейнера, выгородки) от противоположной ракурсу п.2.2 стены.

    - Вид АКБ в ЭПУ и рядом с ЭПУ

    - При наличии повреждений или угрозы выхода из строя оборудования, элементов помещения – вид повреждения.

    - Вид записи о данном посещении в журнале работ на БС (храниться на БС), либо вид отсутствия данного журнала.

Объекты съёмки при посещении БС, связанные с работами на:

- СКК (ТО, АВР)

  - Общий вид внутренних блоков. Желательно поместить все блоки в один кадр.

  - Общий вид внешних блоков. Желательно поместить все блоки в один кадр.

  - Состояние радиатора внешнего блока на предмет загрязнений.

  - Вид заменяемого элемента (платы, запчасти) до замены и после.

  - Видимые повреждения оборудования или элементов.

  - Вид результатов измерения давления хладагента в системе до начала работ

  - Вид результатов измерения давления хладагента в системе по окончании работ

  - Вид результатов чистки дренажной системы

  - Вид серийных номеров внутреннего и внешнего блока

  - Вид состояния радиатора внешнего блока после окончания работ.

  - Вид защитного ограждения блока после окончания работ (крепление к контейнеру)

- РЩ

  - Вид РЩ с открытой дверцей и со снятыми крышками (пластронами), с фиксацией подключенных к автоматам потребителей и приходящего первичного электропитания

- СЭП (АВР)

  - Вид части СЭП, на котором видны установленные и подключенные АКБ (крышки над перемычками сняты)

  - Вид части СЭП с линейкой автоматов, на которой видны подключения к автоматам первичного электропитания, а так же подключенная к автоматам соответствующих шин нагрузка.

  - Вид части СЭП с установленными выпрямителями и контроллером.

  - Вид и серийный номер заменённого узла (выпрямителя, контроллера) и установленного.

- ТРМ (АВР)

  - Общий вид.

  - Вид смонтированного БРПТ со снятой крышкой и с подключенными к автоматам потребителями.

  - Вид смонтированного ТРМ оборудования.

  - Вид и серийный номер заменённого узла (выпрямителя, контроллера) и установленного.

- АФУ (АВР)

  - По 1-й фотографии каждой панельной антенны РТФ и антенн РРЛ. Ракурс выбирается с таким расчётом чтобы номер антенны и подключенные джамперы были зафиксированы

одним кадром (сзади-сбоку). Перекрытие номера и подключения антенны трубостойкой недопустимо.

  - Вынесенное оборудование не входящее в основную зону размещения оборудования

(дополнительное место размещения -TRX, RF, Модули питания, и прочее)

    - По 1-й фотографии каждого дополнительного места размещения (общий вид)

    - Вид с открытыми крышками.

  - Вид и серийный номер заменённого узла и установленного.

Требование к оформлению фотоотчета

  - Файлы должны иметь имя номера сайта – ХХХХ-1, ХХХХ-2, и т.д.

  - Папка с фото-файлами должна иметь имя номера сайта и дату фотографирования: Интеграция ХХХХ-ДД.ММ.ГГГГ

  - Папка с фотоотчетом Предоставляется Заказчику

  - Файлы с фотографиями загружаются в ЕСУП.

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 16

к ДОГОВОРУ ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

И АВАРИЙНО-ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ СКК и ПВВ НА ПЛОЩАДКАХ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ

№ ___________________________.

Перечень площадок труднодоступных БС.

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 17

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № ____________

.

Реквизиты Заказчика

| Кировский филиал | Адрес: | 610000 г. Киров, ул. Московская, д.20 |
| --- | --- | --- |
|  | ИНН: | 7707049388 |
|  | КПП: | 434543001 |
|  | Расчётный счёт: | 40702810027020102643 |
|  | Банк: | КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК |
|  | Корсчёт: | 30101810500000000609 |
|  | БИК: | 043304609 |

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 18

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № _______________

Бланк организации

# Уважаемый _____!

Прошу Вас разрешить допуск работников «Наименование организации» на объекты ПАО «МегаФон»:

| Филиал/подразделение ПАО «МегаФон» |  |
| --- | --- |
| Город, адрес |  |
| Цель, вид работ |  |
| Работы на высоте | Выполняются / НЕ выполняются (нужное подчеркнуть) |
| Период работы |  |
| № договора, от …. |  |
| Ответственный за обеспечение и соблюдение требований ОТ (должность, ФИО) |  |

в составе:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность | Группа по электробезопасности | Права (выдающий наряд-допуск, руководитель работ, производитель работ, допускающий, член бригады, подпись акта-допуска) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |

А также, на основании п. 46.10 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н «Об утверждении «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» вышеуказанным работникам предоставить права оперативно-ремонтного персонала, как прошедшим соответствующую подготовку и проверку знаний.

«Наименование организации» гарантирует:

- обязательную явку своих работников, а также работников субподрядных организаций в случае их привлечения к выполнению работ (далее – работники Подрядчика), для прохождения ими и проведения им в установленное ответственными лицами ПАО «МегаФон» время:

- вводного инструктажа по охране труда;

- инструктирования работников на месте выполнения работ в ПАО «МегаФон»,

и недопуск работников к началу работ без прохождения вышеуказанных мероприятий.

- отсутствие у работников Подрядчика противопоказаний для выполнения заявленных работ по результатам прохождения обязательных медосмотров, обследований, психиатрических освидетельствований в соответствии с видом выполняемых работ;

- прохождение работниками Подрядчика всех видов обучения и успешной сдачи Проверки знаний требований охраны труда в соответствии с действующим законодательством, наличие подтверждающих и удостоверяющих документов установленного образца;

- наличие у работников Подрядчика соответствующей квалификации для выполнения заявленных работ, знаний работниками правил, инструкций, нормативно-технической документации в области безопасной эксплуатации электроустановок, охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, и других норм и правил при выполнении заявленных видов выполняемых работ;

- прохождение работниками инструктажа на рабочем месте в «Наименование организации» в установленном порядке. Проведение инструктажей должно быть гарантировано оформлением в журналах (карточках) регистрации инструктажей;

- обеспечение работников «Наименование организации» и применение работниками «Наименование организации» согласно утвержденным нормам соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ при выполнении заявленных работ в установленных законодательством случаях. «Наименование организации» гарантирует контроль за сроками носки, за соответствие требованиям и выполняемым работам, применением и состоянием применяемых спецодежды, спецобуви и других СИЗ при производстве работ на территории объектов ПАО «МегаФон»;

- выполнение всех вышеуказанных мероприятий и предоставление полного аналогичного комплекта документов на работников субподрядчика, в случае привлечения Подрядчиком работников по субподряду;

- незамедлительное уведомление ПАО «МегаФон» в случае наступления несчастного случая и проведение в установленные сроки расследования несчастного случая комиссией «Наименование организации» с обязательным уведомлением ПАО «МегаФон» о возможности участия в расследовании. Работники «Наименование организации», а также работники субподрядных организаций в случае их привлечения к выполнению работ должны быть обучены и уметь владеть приемами первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

«Наименование организации» несет полную ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, промышленной безопасности и пожарной безопасности работниками Подрядчика при нахождении и выполнении работ на территории и объектах                ПАО «МегаФон».

«Наименование организации» гарантирует обеспечение назначения в зависимости от вида работ следующих ответственных лиц:

- лицо, ответственное за обеспечение и соблюдение требований охраны труда;

- лицо, ответственное за электрохозяйство;

- лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности;

- лицо, ответственное за проведение работ на высоте;

- лицо, ответственное за проведение огневых работ;

и других ответственных лиц в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Телефоны контактных лиц «Наименование организации» для экстренной связи:

| Приложение: | Список прилагаемых документов; копии действующих удостоверений по ОТ и видам работ |
| --- | --- |

Руководитель ПО

МП

Исп., Тел:

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 19

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № ___________________________

НАРЯД-ДОПУСК N ___

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

1. НАРЯД

1.1. Производителю работ _________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, название подразделения, организации)

__________________________________________________________________

и бригаде в составе _____ человек поручается произвести следующие работы ___________________________________________________________

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

_____________________________________________________________

1.2. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие мероприятия по охране и безопасности труда:

__________________________________________________________________

1.3. Начать работы в _____ час. ____ мин. "__" _________ ______ г.

1.4. Окончить работы в ___ час. ____ мин. "__" _________ ______ г.

1.5. Наряд выдал ответственный руководитель работ

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

Ответственный производитель работ ___________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Допускающий                       ___________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество)

"__" _____________ ____ г.

2. ДОПУСК

2.1. Инструктаж по охране и безопасности труда в объеме инструкций

__________________________________________________________________

(указать инструкции, по которым проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе ______ чел., а именно:

| Фамилия, и.о. | Профессия, разряд | Подпись лица, получившего инструктаж | Подпись лица, проводившего инструктаж |
| --- | --- | --- | --- |

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Ответственный   производитель   работ и весь состав бригады с особенностями работы ознакомлен.  Объект подготовлен для ведения работ.

Допускающий к работе ____________________ "__" __________ _____ г.

(подпись)

2.3. С условиями работы ознакомлен    и    наряд-допуск получил ответственный производитель работ ___________ "__" _______ ____ г.

(подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил.  Разрешаю приступить к выполнению работ.

Ответственный руководитель работ _________ "__" __________ ____ г.

(подпись)

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ

3.1.

| Указанные в наряде-допуске меры безопасности выполнены, персонал проинструктирован, работы разрешены |  |  | Работы окончены, рабочее место убрано, персонал с рабочего места выведен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало работ | подпись производителя работ | подпись допускающего | окончание работ | подпись производителя работ | подпись допускающего |
| число, месяц, время |  |  | число, месяц, время |  |  |

3.2. Работы окончены, инструмент и приспособления убраны, персонал с места производства работ выведен.

Наряд-допуск закрыт в ____ час. ___ мин. "__" __________ ____ г.

Ответственный производитель работ ______________     _____________

(подпись)                                    (дата)

Ответственный руководитель работ ______________     _____________

(подпись)                                  (дата)

Наряд-допуск закрыт в ____ час. ___ мин. "__" __________ ____ г.

Ответственный производитель работ ______________     _____________

(подпись)                                    (дата)

Ответственный руководитель работ ______________     _____________

(подпись)                                  (дата)

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 20

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № ________________________

НАРЯД-ДОПУСК N _________

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация: ______________________________________________________________

Подразделение: ____________________________________________________________

Выдан           "__" ___________ 20__ года

Действителен до "__" ___________ 20__ года

Ответственному руководителю работ:  _________________________________________

(фамилия, инициалы)

Ответственному исполнителю работ ___________________________________________

(фамилия, инициалы)

На выполнение _____________________________________________________________

работ:

Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- |

Место выполнения работ: ___________________________________________________

Содержание работ: _________________________________________________________

Условия проведения работ: _________________________________________________

Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: _____________________________________

Начало работ:    ________ час. ________ мин. "__" _____________ 20__ г.

Окончание работ: ________ час. ________ мин. "__" ______________20__ г.

| Системы обеспечения безопасности работ на высоте: | Состав системы: |
| --- | --- |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |

1. Необходимые для производства работ:

материалы: ________________________________________________________________

инструменты: ______________________________________________________________

приспособления ____________________________________________________________

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

3. В   процессе производства работ   необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

Наряд выдал:   ___________________________       ________________________

(дата)                                                                                      (время)

Подпись:       ___________________________          ________________________

(подпись)                                                                   (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: ___________________________     ________________________

(дата)                                                                                       (время)

Подпись:       ___________________________          ________________________

(подпись)                                                                   (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ       ____________________________________

(исполнитель работ)                                                                                       (подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

Инструктаж провел: ___________________ Инструктаж прошел  _________________

Лицо выдавшее наряд:                                   Ответственный руководитель работ:

___________________                                    ___________________

(фамилия, инициалы)                                                (фамилия, инициалы)

____________________                                  __________________

(подпись)                                                                                   (подпись)

Ответственный руководитель работ:          Ответственный исполнитель работ:

___________________                                    ___________________

(фамилия, инициалы)                                                (фамилия, инициалы)

____________________                                  __________________

(подпись)                                                                                   (подпись)

Ответственный исполнитель работ:          Члены бригады:

___________________                                    ___________________

(фамилия, инициалы)                                                (фамилия, инициалы)

____________________                                  __________________

(подпись)                                                                                   (подпись)

Наряд-допуск выдал: _______________________________________________________

(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9. Письменное    разрешение (акт-допуск) действующего   предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности   строительного   производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее   место   и   условия   труда   проверены.  Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ:             ___________________   _____________________

(дата, подпись)                                 (фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до:        ___________________   _____________________

(дата, подпись)                                   (фамилия, инициалы)

11. Работа   выполнена   в   полном   объеме.   Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт.

Ответственный     руководитель работ:                          Лицо, выдавшее наряд-допуск:

____________________________                                     ____________________________

(дата, подпись)                                                                                                                       (дата, подпис

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 21

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № __________________________

НАРЯД-ДОПУСК N _________

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Организация _________________________

Подразделение _______________________

НАРЯД-ДОПУСК N _____________

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю

работ _____________________________, допускающему _________________________

(фамилия, инициалы)                                           (фамилия, инициалы)

Производителю

работ _____________________________, наблюдающему _________________________

(фамилия, инициалы)                                         (фамилия, инициалы)

с членами бригады _________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

поручается ________________________________________________________________

Работу начать: дата ______________ время ______________

Работу закончить: дата _______________ время ______________

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления | Что должно быть отключено и где заземлено |
| --- | --- |

Отдельные указания _______________________________________________

__________________________________________________________________

Наряд выдал: дата ___ время ___ подпись ____ Фамилия, и.о. _______

Наряд продлил до: дата ____ время ____

Подпись ________ Фамилия, и.о. ___________ дата _____ время ______

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Работник, выдавший наряд |  | Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий) |  |
|  | (фамилия, инициалы) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | (подпись) |  | (подпись) |

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работРазрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Оборотная сторона наряда

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _________________________________

___________________________________________________________________________________

Допускающий _______________________________________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ

(производитель работ или наблюдающий) _____________________________________

(подпись)

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий | _______________ (фамилия, инициалы) _______________ (подпись) | Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады | _______________ (фамилия, инициалы) _______________ (подпись) |

4. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись, фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  | Целевой инструктаж получил |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускающий | _______________ (фамилия, инициалы) _______________ (подпись) | Ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий), члены бригады | _______________ (фамилия, инициалы) _______________ (подпись) |

4. Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) | Дата, время | Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные

бригадой, сняты, сообщено (кому) __________________________________________

(должность)

___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Дата ________________________________ время _______________________________

Производитель работ (наблюдающий) _________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ __________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. | Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 22

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № _____________________

*Во взрывоопасных условиях без плана проведения огневых работ не действителен.

Составляется в двух экземплярах,

исправления не допускаются

НАРЯД-ДОПУСК N ___

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ

1. Руководителю работ ____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество,

________________________________________________________________

название подразделения, организации)

2. На выполнение работ ___________________________________________

(характер и содержание работы,

________________________________________________________________

опасные и вредные производственные факторы)

3. Место проведения работ ________________________________________

(цех, отделение, участок, оборудование, помещение и тд)

4. Состав бригады (в т.ч. дублеры, наблюдающие)

| N | Фамилия, имя, отчество | Выполняемая функция | Квалификация (разряд, группа по электробезо- пасности) | С условиями работы ознакомлен, инструктаж |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | получил, подпись, дата | провел, подпись, дата |

При большом числе членов бригады ее состав и требуемые сведения могут прилагаться списком по указанной форме с отметкой об этом в настоящем пункте.

5. Планируемое время проведения работ:

начало __________ время ___________ дата;

окончание _______ время ___________ дата.

6. Меры по обеспечению безопасности ________________________________

(организационные и технические

__________________________________________________________________

меры безопасности, осуществляемые при подготовке объекта

__________________________________________________________________

к проведению огневых работ, средства коллективной

__________________________________________________________________

и индивидуальной защиты, режим работы и т.п.)

7. Требуемые приложения ___________________________________________

(наименования схем, эскизов, анализов, план проведения огневых работ, ППР и т.п.)

__________________________________________________________________

8. Особые условия ________________________________________________

(в том числе присутствие лиц надзора при проведении работ)

9. Наряд-допуск выдал __________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

10. Согласовано:

Подразделение охраны труда __________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Служба пожарной охраны _______________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

_____________________      _______________________________________

(другие службы)                                    (должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Согласование со   ________________________________________________

взаимосвязанными              (подразделение, должность, Ф.И.О.,

подразделениями ________________________________________________

и др.                                                 подпись, дата)

11. Объект к проведению работ подготовлен:

Ответственный за подготовку    _____________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

Руководитель работ     _____________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

12. К выполнению работ допускаю __________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата, время)

13. Отметка о ежедневном допуске к работе, окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п. 6 наряда-допуска выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало работы |  |  | окончание работы |  |
|  | время (ч, мин.) | подпись допускающего | подпись руководителя работ | время (ч, мин.) | подпись руководителя работ |

14. Наряд-допуск продлен до ______________________________________

(дата, время, подпись выдавшего наряд-допуск, Ф.И.О., должность)

15. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с п. 10)

__________________________________________________________________

(название подразделения, должность, ответственного лица, Ф.И.О., подпись, дата)

16. К выполнению работ на период продления наряда-допуска допускаю

_____________________________________________________

(должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время)

17. Изменение состава бригады:

| Введен в состав бригады, с условиями работы ознакомлен, инструктаж получил |  |  |  |  | Подпись руководителя работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | квалификация, разряд, группа | выполняемая функция | подпись | дата |  |

| Выведен из состава бригады |  |  | Подпись руководителя работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. | дата, время | выполняемая функция |  |

18. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт ________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

__________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, Ф.И.О., подпись, дата, время)

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

____________________________

"__" _______________ ____ г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ В ПОЖАРО- И ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1. В подразделении ___________________________________

2. Характер выполняемой работы ___________________________________

3. Руководитель работ ____________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

4. Дата производства работ "__" _________ ____ г. с _________ час. до _____ час.

(рекомендуется проводить работы в дневное время).

| п/п | Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение огневых работ | Фамилия и должность лиц, ответственных за выполнение работ |
| --- | --- | --- |

Руководитель подразделения ______________

(фамилия, и.о., подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения охраны труда _______________________

(фамилия, и.о., подпись)

Лицо, ответственное за противопожарную безопасность организации

_________________________________________

(фамилия, и.о., подпись)

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 23

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № ____________________________

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕВЫХ РАБОТ

"__" _______ __ г. Организация, подразделение ______________________________

Выдано __________________________________ в том, что ему разрешено производство

(должность, фамилия, и.о.)

_____________________________________________________

(перечень работ и место их проведения)

после выполнения следующих мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность работ:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Разрешение действительно с _______ часов  "__" _______ ___ г. по __ часов "__" _______ ___ г.

Руководитель подразделения ___________________________________________________

(фамилия, и.о., подпись, дата)

Согласовано:

Лицо, ответственное за противопожарную безопасность организации

_______________________________________

(фамилия, и.о., подпись, дата)

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |

Приложение № 24

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № _________________________________

ФОРМА

Акт-допуск

для производства строительно-монтажных или ремонтных работ

на территории действующего предприятия

г._________________                                                                                                           __.___.20_______

_____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации_____________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

_____________________________________________________________________________________________

и представитель подрядной организации, ответственный за производство работ

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия Имя Отчество)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Организация (ее структурное подразделение) выделяет участок, ограниченный координатами

_____________________________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок, № чертежей)

для производства на нем______________________________________________________________________

наименование работ)

под руководством технического персонала подрядчика на следующий срок:

начало ___. ___.20___                                                 окончание ___.___.20___

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# Руководитель структурного подразделения организации______________________________________

(подпись)

Ответственный представитель подрядной организации________________________________________

(подпись)

Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта - допуска необходимо составить акт - допуск на новый срок.

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п..; Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п... | Исполнитель Указать ФИО и должность подписанта ________________________________ м.п.; Заказчик Директор дирекции по полевой эксплуатации Глухов В.Н. ____________________________________ м.п.. |
| --- | --- |

Приложение № 25

к Договору на выполнение работ по плановому техническому обслуживанию, аварийно-восстановительных работ и ремонтно-восстановительных работ на объектах связи № ___________________________

Контакты дежурной службы Исполнителя.

| Исполнитель ________________________________ м.п.; Заказчик ____________________________________ м.п.. |  |
| --- | --- |