# Приложение №6 к Стандартным условиям

# Техническое задание

на строительство линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

- Основные сведения

Настоящее техническое задание описывает задачу на строительство линий связи проекта подключения общественно значимых объектов, включающую выполнение работ по строительству волоконно-оптической линии связи, монтажу оборудования и пуско-наладочным работам в населённых пунктах Удмуртской Республики по адресам, согласно Проектной документации.

- Цель строительства

Создание ВОЛС с целью реализации проекта федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

- Перечень условных обозначений

СМР – Строительно-монтажные работы;

ВОК – Волоконно-оптический кабель;

ОВ – Оптическое волокно;

ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи;

УЭПС – Устройство электропитания связи.

Рабочий чертеж -  Составная часть рабочей документации

Заказчик – Филиал в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком»

Подрядчик – победитель закупочной процедуры

4. Виды и объемы выполняемых работ.

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями Технической политики проектирования и строительства в рамках проектов по подключению общественно значимых объектов (Приложение №1 к Техническому заданию на строительство линий связи проекта подключения общественно значимых объектов).

  - Виды выполняемых работ:

- В объёме необходимом для получения разрешения на производство работ провести изыскания и оформить рабочие чертежи, выполнить их согласование.

- Произвести работы на основании согласованных рабочих чертежей, включая оформление необходимых разрешений и экспертиз в требуемом объеме, составе исполнительной документации.

- Согласно Проектной документации разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на проектируемые оптические кроссы в существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»;

- Разварить все волокна оптического кабеля ВОЛС на оконечных оптических кроссах в стойках/шкафах/термошкафах;

- Выполнить заземление металлических покровов ВОК;

- Выполнить Работы по прокладке магистрального кабеля ВОЛС по опорам/в кабельную канализацию/в грунт от оптических кроссов на существующих узлах связи ПАО «Ростелеком»/разветвительных муфт ПАО «Ростелеком» до оконечных оптических кроссов в стойках/шкафах/термошкафах;

- Произвести монтаж стоек/шкафов/термошкафов в населенных пунктах;

- В случае монтажа термошкафа выполнить СМР по организации контуров защитного заземления;

- В случае монтажа термошкафа получить технические условия от энергоснабжающих организаций для подключения к сетям электроснабжения (выполняется по требованию Заказчика);

- Выполнить СМР по подключению электропитания 220В к стойке/шкафу/термошкафу  для организации подключения активного оборудования;

- Выполнить защитное заземление стоек/термошкафов;

- Заключить договоры на право прохода для участков кабеля, проложенного по линиям электропередач;

- Участки охранной зоны проложенного кабеля в грунте поставить на кадастровый учет;

- Земельные участки, выделенные под монтаж термошкафа поставить на кадастровый учет.

- Произвести пуско-наладочные работы коммутаторов концентрации и агрегации

4.2 Объёмы выполняемых работ:

| №п/п | Вид работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка ВОК по опорам/в канализации/в грунт 8 ОВ | точный объем определяется Заказами к Рамочному договору. |
| 2 | Прокладка ВОК опорам/в канализации/в грунт … ОВ |  |
| 3 | Монтаж стойки/шкафа/термошкафа |  |
| 4 | Монтаж оптического кросса |  |
| 5 | Монтаж коммутатора |  |
| 4 | Монтаж УЭПС |  |
| 5 | Подключение к электричеству |  |
| 6 | Строительство контура защитного заземления |  |

Пассивное оборудование, необходимые для строительства ВОЛС, и материалы для строительства фундамента под термошкаф закупает Подрядчик, руководствуясь Техническим заданием, Проектной документацией и требованиями к закупаемым материалам (Приложение 2 к Техническому заданию); Термошкаф, абонентский шкаф 9U, УЭПС и коммутаторы агрегации и концентрации являются давальческим оборудованием, предоставляются Заказчиком. Кабельная продукция закупается Подрядчиком, либо является давальческим оборудованием и предоставляется Заказчиком, с учетом соразмерного уменьшения стоимости работ.

5. Место выполнения работ:

- Адреса Площадок*, согласно Приложению №6 к Договору

*Ориентировочный перечень площадок, точный перечень определяется Заказами к Рамочному договору

6. Краткая характеристика Объекта.

Протяженность (ориентировочно, точный объем определяется Заказами к Рамочному договору) прокладки кабеля ВОЛС –  56,0 км.

Технические характеристики

7. Функциональные, технические и организационные требования

- Работы по прокладке ВОЛС должны проводиться в соответствии с Проектной документацией, всеми необходимыми стандартами, нормами и правилами.

- Выполнение и согласование всей необходимой документации производится силами Подрядчика в соответствии с графиком выполнения работ.

- По окончании монтажных работ Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию, выполненную согласно РД 45.156-2000.

- Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ

| № п/п | Наименование параметра | Тип/Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основания для строительства | Проектная документация, официально переданная Подрядчику Заказчиком до заключения договора. |
| 2 | Наименование объекта | Волоконно-оптическая линия связи в муниципальном районе Удмуртская Республика до общественно значимого объекта по адресам, согласно Приложению №6 к Договору |
| 3 | Сроки строительства | Сроки выполнения работ в соответствии с графиком выполнения работ |
| 4 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность и др. | Протяженность ВОЛС 56,0 км |
| 5 | Требования по технологии режима производства | Режим работ круглосуточный |
| 6 | Объемные требования, Площадки | Выполнить в соответствии с Проектной документацией по строительству ВОЛС в населенном пункте муниципального района Удмуртская Республика до общественно значимого объекта по адресам, согласно Приложению №6 к Договору |
| 7 | Материалы | Применить материалы, ВОК отечественного производства, в соответствии с требованием 719 Постановления Правительства РФ отвечающие СНиП, техническим требованиям к магистральному оптическому кабелю (приложение № 2 к Техническому заданию на строительство линий связи проекта общественно значимых объектов в населенных пунктах муниципального района Удмуртская Республика до общественно значимого объекта по адресам, согласно Приложению №6 к Договору, имеющие сертификаты качества или декларацию соответствия (в соответствии с заявляемым типом). |
| 8 | Оборудование | Применить давальческое оборудование Заказчика. |
| 9 | Состав документации | Исполнительную документацию выполнить в 4 (четырёх) экземплярах: 3 (три) экземпляра в бумажном виде и 1 (один) на электронном носителе. |
| 10 | Результатом работ должно быть: | Выполненное в полном объеме строительство Волоконно-оптических линий связи, включая все необходимые материалы, Смонтированное давальческое оборудование Заказчика (стойка/термошкаф, коммутатор, УЭПС), подключенное электропитание, выполненные в полном объеме пуско-наладочные работы по подключению общественно значимого объекта . |

8. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик обязан:

  - Выполнить все работы в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, Проектной документации, утвержденных Заказчиком, а также в соответствии с действующими нормативными документами, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологии производства работ.

  - Получить все необходимые согласования для выполнения СМР в полном объёме.

  - Выполнить работы в объёме и в сроки, установленные графиком выполнения обязательств и сдать работы Заказчику.

График выполнения обязательств

| № | Наименование обязательств | Состав обязательств | Дата окончания выполнения обязательств | Полученный результат, Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВОЛС, включая материалы, монтаж давальческого оборудования Заказчика, постановка охранной зоны построенной в грунте ВОЛС на кадастровый учет, заключение договоров на право прохода построенной ВОЛС по линиям электропередач | Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией | Сроки выполнения работ определяются Заказом | Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-11 |

  - Согласовывать с Заказчиком все изменения и отступления от Проектной документации, возникающие в процессе ведения Работ.

  - Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения Работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

  - Проводить Работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с Проектной документацией, Техническим заданием, строительными нормами, правилами и стандартами, Требованиями технической политики проектирования и строительства в рамках проектов по подключению общественно значимых объектов, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на территории РФ.

  - Выдержать требования по качеству линейно-кабельного тракта по результатам строительства согласно требованиям «Правил применения кроссового оборудования» (Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 24.04.2006 № 52) и «Норм приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети связи общего пользования» (Приказ Государственного комитета РФ по связи и информатизации от 17.12.1997 №97).

  - Смонтировать давальческое оборудование Заказчика (коммутатор концентрации, коммутатор агрегации, термошкаф, оптический распределительный шкаф (шкаф доступа)).

  - Согласовывать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ.

  - Выполнять Работы таким образом, чтобы Работы не препятствовали или не создавали неудобства в работе сотрудников Заказчика.

  - Соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика

  - Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. Подрядчик за 5 рабочих дней до начала работ, должен представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу.

  - Перед началом работ предоставить Заказчику приказы о назначении представителей Подрядчика, ответственных за проведение работ на Площадках и на всей протяженности строительства согласно Проектной документации.

9.  Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, административно – технического персонала общественно значимого объекта (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и т.д.), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей, ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

Приложения:

Приложение №1 - Техническая политика проектирования и строительства линий связи для реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;

Приложение №2 - Технические требования к оптическому кабелю, применяемому на сети доступа.