| Разъяснение документации о закупке на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта «Подключение к сети Интернет СЗО в н.п. Хабаровского края» ПАО «Ростелеком» № закупки 32110135615 _________________________________________ (номер закупки на официальном сайте) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата подачи вопроса | Вопрос | Ответ |
| 1 2. 3. 4. | 31.03.2021 | В техническом задании пролет должен быть на "Участок №3" (с. Булава - с. Дуди), в расчетах показан участок (с. Савинское - с. Дуди). В техническом задании отображена потребность в строительстве 2х АМС высотой 11-21метра согласно требованию 6.19 ТЗ. Но по расчетам качественных показателей высоты подвеса антенн радиорелейной связи должны быть выше, чем планируемые и существующие АМС: Богородское - существующая АМС 12 м. - требуется АМС 30 м. Солонцы - существующая АМС 20м - требуется АМС 35 м. Ухта - по ТЗ пункт 6.19 АМС до 21 метра - требуется АМС 30м. Циммермановка - существующая АМС 14м - требуется АМС 20м. Киселевка - существующая АМС 14м - требуется АМС 40м. Вопрос про доставку и транспортировку согласно п. 6.21 ТЗ свыше 301км. это имеется ввиду по дорогам общего пользования? Пункт 8. "Технического Задания" (Электроснабжение проектируемого оборудования должно быть обеспечено по особой группе 1 категории в соответствии с ПУЭ.) подразумевает поставку дизель-генератора в поселке, где нет возможности обеспечить данную группу электроснабжения? | В связи с изменением технического решения Савинское было заменено на Дуди, расчетная высота антены в п. Дуди: Antenna CL 15.0 m AGL, расчетная высота антены в п. Булава Antenna CL 15.0 m AGL Необходимо построить две новых АМС в Ухте и Дуди В остальных н.п. используем имеющиеся АМС. Существующие высоты АМС: Богородское - существующая АМС в настоящее время уточняется , проектируемая АМС 10 м в направлении п.Ухта и проектируемая АМС 18 м в направлении п.Дуди. Солонцы - существующая АМС 19м, проектируемая АМС 20 м. Ухта - требуется АМС 10м. Циммермановка - существующая АМС 14м - требуется АМС 11м. Киселевка - существующая АМС 10м - требуется АМС 11м. Доставку новых АМС, оборудования и материалов предусмотреть путем водной переправы через р. Амур Группа электроснабжения объектов III. Поставка дизель-генератора в поселки от Подрядчика не требуется. |