Приложение №1 документации

ДОГОВОР

на выполнение работ по ремонту линейно-кабельных сооружений связи для нужд Центра эксплуатации г. Челябинск, СЦ г. Южноуральск, СЦ г. Челябинск, СЦ г. Копейск Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»

№ ________________

г. Челябинск

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.	ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

5.  СДАЧА-ПРИЕМКА

6.  ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.	 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Приложение № 2. - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Приложение № 3.  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 4 - ФОРМА ЗАКАЗА

Приложение № 5 - СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Ростелеком» («ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11).

«Заказ» - разовое задание Заказчика на выполнение СМР. Заказы составляются в письменной форме и после их подписания уполномоченными представителями Сторон становятся неотъемлемой частью Договора. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении № 4 к Договору.

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения СМР. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Нормативно – правовые акты» – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных для исполнения при выполнении работ по строительству, реконструкции,  выполнении капитального ремонта и ремонта зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила для указанных видов работ, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения Договора, имеющие обязательный и, по согласованию с Заказчиком, рекомендательный характер.

«Объект» - указанный в согласованном Сторонами Заказе объект проведения СМР.

«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы. Адреса Площадок указываются в Заказах к Договору.

«Проектная документация» - согласованный рабочий проект, рабочая документация на весь объем СМР и другая документация, необходимая для выполнения СМР, предоставляемая Заказчиком.

«Строительно-монтажные работы» или «СМР» или «Работы» - строительно-монтажные работы, а именно работы по ремонту Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора, включающие получение всех необходимых документов и согласований, предусмотренных в 4.3. Договора и иных пунктах Договора.

«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрываемые последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.

«Спецификация работ» - согласованные Сторонами в Приложении № 5 к Договору состав и стоимость каждого вида работ, входящих в состав СМР.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - В порядке и на условиях, определенных Договором, Подрядчик обязуется на основании согласованных Сторонами Заказов выполнить СМР, включая обеспечение СМР Материалами, расположенном на Площадке, с использованием Материалов, в объемах, определенных в Заказах, а также выполнить обязательства, предусмотренные в п.4.3. Договора, а Заказчик обязуется принять результат СМР и оплатить в соответствии с условиями Договора и соответствующих Заказов.

Общие положения о Заказах, в том числе порядок их заключения Сторонами, содержатся в разделе 13 Приложения № 1 к Договору.

  - СМР, являющиеся предметом соответствующего Заказа, могут быть разделены на отдельные этапы по срокам выполнения и по их стоимости. К каждому Заказу в обязательном порядке прилагается:

- Техническое задание на СМР, утвержденное Заказчиком;

- Календарный план СМР

1.3 Подрядчик вправе привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по Договору с предварительного письменного согласия Заказчика.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Предоставить уполномоченному все имеющиеся исходные материалы, необходимые для выполнения СМР по соответствующему Заказу, и оказывать Подрядчику техническую поддержку при возникновении вопросов по переданным документам с целью выполнения СМР в назначенные сроки.

    - Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения СМР по соответствующему Заказу.

    - Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком СМР по соответствующему Заказу, в порядке, предусмотренном Договором. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    - По письменному запросу Подрядчика выдать доверенность для оформления всех необходимых согласований и получения всех разрешительных документов для выполнения СМР, предусмотренных Договором

    - Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные Договором и соответствующим Заказом.

По письменному запросу Подрядчика выдать доверенность для оформления всех необходимых согласований и получения всех разрешительных документов для выполнения СМР, предусмотренных Договором

  - Права Заказчика

    - В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

    - Отказаться от исполнения соответствующего Заказа и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Заказа или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре или Заказе, становится явно невозможным.

    - Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика отстранения от выполнения Работ в отношении Объекта или удаления с Площадки любого лица, являющегося сотрудником (или действующего от имени) Подрядчика и/или его Субподрядчиков, которое, по мнению Заказчика, своими действиями осуществляет производство СМР не в соответствии с условиями Договора и/или Заказа. Подрядчик обязан незамедлительно удалить такое лицо с Площадки и/или Объекта сразу после получения устного указания от Заказчика. При этом, Заказчик должен в течение 24 (двадцати четырех) часов уведомить Подрядчика в письменной форме о причинах отстранения такого лица. Отстранение любого лица согласно положениям данного пункта Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения его обязательств по Договору. При этом, решение Заказчика об отстранении от СМР в отношении Объекта или недопущении любого лица на Площадку является окончательным. В целях исключения сомнений Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права требовать увеличения сроков Работ по Заказу и/или изменения Цены Договора и/или цены Заказа (включая возмещение затрат) в случае, если его сотрудники не будут допущены или будут удалены с Площадки в соответствии с положениями данной статьи Договора.

2.3. Обязанности Подрядчика

    - Если иное не согласовано Сторонами в соответствующем Заказе, выполнить СМР лично. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

    - Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения СМР.

    - Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

    - Обеспечить сроки выполнения СМР в соответствии с Календарным планом СМР, являющимся неотъемлемой частью Заказа.

    - Гарантировать качество выполняемых СМР в соответствии с требованиями Технического задания, перечисленными в Приложении №3 к договору, Проектной документацией, нормами законодательства РФ.

    - Гарантировать качество используемых Материалов.

    - Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные Договором.

    - Подрядчик при необходимости самостоятельно и за свой счет обеспечивает организацию строительного городка, предназначенного для создания производственных и санитарно-бытовых условий работающему на строительной площадке персоналу. Согласование размещения строительного городка на земельном участке с компетентными государственными органами и/или иными заинтересованными лицами Подрядчик осуществляет самостоятельно и за свой счет.

    - При выполнении СМР на Объекте, находящимся во временном владении и пользовании Заказчика, ознакомиться, при их наличии, с правилами выполнения СМР на Объекте, разработанными собственником Объекта, и соблюдать их. Ответственность за нарушение требований таких правил лежит на Подрядчике. В случае выставления Заказчику штрафных санкций за нарушение Подрядчиком правил выполнения работ на Объекте, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все суммы выплаченных Заказчиком штрафов в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

    - По соответствующему требованию Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно, в течение 1 (одного) рабочего дня, представить документы, подтверждающие приобретение Материалов.

    - Подрядчик обязан по требованию Заказчика взаимодействовать с государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, любыми третьими лицами, а также принимать участие в разрешении спорных ситуаций, возникших при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу, следуя детальным указаниям Заказчика.

      - В случае если к Подрядчику при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных органов власти, контролирующих или надзорных органов Подрядчик обязан незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть им понесены в связи с наступлением указанных обстоятельств.

      - В случае если Подрядчик не устранит допущенные им нарушения при выполнении Работ и/или исполнении иных обязательств по Договору/Заказу в сроки, установленные государственными и муниципальными органами власти, контролирующими и надзорными органами, то Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить нарушения за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение нарушений Подрядчиком. Подрядчик обязуется возместить Заказчику соответствующие суммы расходов на устранение нарушений в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика.

    - Не привлекать для производства СМР иностранных граждан и/или лиц без гражданства, без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо без иных предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований. При использовании в какой-либо форме в Помещении / Здании труда иностранных граждан и / или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об этом Арендодателя и предоставить Арендодателю заверенные Арендатором копии и оригиналы (для обозрения) указанных в настоящем пункте уведомлений (разрешений) и / или иных документов, являющихся законными основаниями для такого использования.

    - Обеспечить оформление всех необходимых согласований и получение всех документов, предусмотренных в п.4.3. Договора.

- ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора в течение срока его действия не может превысить сумму                         ___________________(                                             ) рублей (     ) копеек, в том числе налог на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации/НДС не облагается в соответствии со ст. _____Налогового кодекса Российской Федерации  (далее – «Общая цена»). По Договору у Заказчика не возникает обязанности заказать СМР на всю указанную Цену Договора.

  - Цена СМР в каждом Заказе определяется согласно ценам на СМР, указанным в Спецификации на СМР, являющейся Приложением № 5 к Договору.

  - Цена за каждый вид работ, входящих в состав СМР, указанная в Спецификации на СМР, включает стоимость выполнения всех обязательства, предусмотренных в п. 4.3. Договора, и является твёрдой. Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора и/или соответствующего Заказа, а также цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на СМР, в том числе в случае, когда в момент определения цены за каждый вид работ, указанный в Спецификации на СМР, исключалась возможность предусмотреть полный объём расходов необходимых для исполнения Договора и/или соответствующего Заказа.

  - Стоимость любого вида СМР по Договору/Заказу включает в себя причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию всех издержек Подрядчика в том числе, но не ограничиваясь, командировочные расходы, выполнение СМР в выходные/праздничные дни, в ночное и вечернее время, стоимость хранения Оборудования с момента передачи Оборудования Подрядчику по акту ОС-15 до начала выполнения Работ. Подрядчик не вправе требовать дополнительной компенсации любых понесенных издержек. Указанная в согласованном Сторонами Заказе Цена Заказа является твердой и не подлежит изменению.

  - Общие условия расчетов по Договору определены в Приложении № 2 «Общие условия расчетов по Договору» (далее –  Условия расчетов) к Договору.

  - Условия расчетов подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора.

  - Сумма в размере 100% от Общей цены Заказа выплачивается в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документов, предусмотренных п. 3.9. Договора.

  - Если на момент заключения Договора Подрядчик являлся субъектом малого и среднего предпринимательства и в течение срока действия Договора перестал отвечать условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с законодательством Российской Федерации, о чем Подрядчик обязуется уведомить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 2 Условий расчетов (Приложение № 2 к Договору), то оплата  по Договору будет осуществляться  в   течение 30 (тридцати) календарных,  дней с даты подписания Сторонами  документов,  предусмотренных п. 3.9. Договора.

  - Платеж в размере Цены СМР, определенной в соответствующем Заказе, производится после выполнения всего объема СМР, предусмотренного в Заказе, а также выполнения всех обязательств и предоставления всех согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п. 4.3. Договора. Оплата производится на основании следующих, подписанных Сторонами, документов:

- всех актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и приложений к ним, включающим подтверждение выполнения объемов СМР по соответствующему Заказу Представителем Заказчика, находящимся на Площадке;

- всех справок о стоимости выполненных СМР и затрат по форме КС-3;

-  Акта приемки Объекта/ов;

В случае противоречия между условиями Договора и Условиями расчетов, превалирующую силу будут иметь условия Договора.

- ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

  - После подписания соответствующего Заказа Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением СМР, сроками и качеством их выполнения. Представитель Заказчика согласовывает и подписывает акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов условиям Договора и соответствующего Заказа (далее – Представитель Заказчика). Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

  - Сроки начала и окончания выполнения СМР определяются Сторонами в соответствующем Заказе.

  - Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов, требуемых для проведения СМР в целях создания Объекта в соответствии с законодательством РФ, включая получение всех требуемых согласований и оформление всех документов, необходимых для получения указанных разрешительных документов. Также Подрядчик от имени Заказчика осуществляет получение всех документов и согласований, достаточных для внесения в единый государственный реестр недвижимости измененной информации об Объекте после завершения Работ, включая получение всех документов и выполнение всех действий, необходимых для узаконивания перепланировок/переустройств/реконструкций, возникших в Объекте результате выполнения СМР, и обеспечивает внесение таких изменений. Стоимость выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем пункте Договора, входит в стоимость Работ по соответствующему Заказу и дополнительно не оплачивается.

  - В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные СМР и/или использование Материалов ненадлежащего качества, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать такие СМР.

  - Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения СМР;

- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы Площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

  - Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляется за счет Подрядчика. Подрядчик также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период проведения СМР.

  - С момента начала СМР Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения СМР и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

  - С момента начала СМР и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме, согласованной Сторонами.

- СДАЧА-ПРИЕМКА

  - Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения выполнения СМР по соответствующему Заказу и завершения выполнения всех обязательств, предусмотренных в п.4.3. Договора, Подрядчик передает Заказчику письменное уведомление об окончании производства СМР по соответствующему Заказу и о готовности к проведению приемки СМР. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 5 (пяти) рабочих дней назначить рабочую комиссию.

  - В случае, если Подрядчиком выполнены все СМР и получены все необходимые документы, предусмотренные условиями соответствующего Заказа, Договора, Проектной документации и законодательства РФ, Стороны по результатам приемки Объекта в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты завершения приемки, подписывают Акт приемки Объекта.

  - В том случае, если какие-либо СМР по соответствующему Заказу не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные СМР не удовлетворяют требованиям соответствующего Заказа, Договора, Проектной документации и/или законодательства РФ, либо если Подрядчиком не получены какие-либо документы или не выполнены обязательства, предусмотренные в п.4.3. Договора,  и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии. В указанном случае Акт приемки Объекта не подписывается до устранения замечаний.

  - За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных СМР по соответствующему Заказу Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации на бумажном носителе, Акты скрытых работ и полный пакет согласований и разрешительных документов, предусмотренных в п.4.3. Договора. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с согласующей подписью Представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением СМР по соответствующему Заказу, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным СМР по соответствующему Заказу.

  - При сдаче СМР по соответствующему Заказу Подрядчик обязан письменно, с передачей всей необходимой документации, сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  - В случае необходимости по требованию Заказчика Подрядчик обязан принять участие в сдаче Объекта приемочной комиссии и участвовать в подписании акта по форме КС-14.

  - Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных СМР по соответствующему Заказу, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков производится Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

  - Любая повторная приемка Заказчиком выполненных СМР по соответствующему Заказу производится в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

- ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

  - Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами и Оборудованием в соответствии с требованиями законодательства РФ, Рабочим проектом, условиями Договора.

  - Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и используемые для выполнения Работ Материалы и смонтированное Оборудование.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы Оборудование составляет 24 месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком.

  - Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки в выполненных Работах, используемых Материалах, возникшие по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан устранить за свой счет и в сроки, указанные в акте устранения недостатков. Для участия в составлении акта устранения недостатков Подрядчик обязан направить своего уполномоченного представителя в место и время, указанное в письменном уведомлении, полученном от Заказчика. Неявка уполномоченного представителя Подрядчика признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков. В указанном случае Заказчик составляет акт устранения недостатков в одностороннем порядке с участием не менее 2 (двух) представителей Заказчика и направляет его Подрядчику для исполнения. Устранение недостатков, отраженных в акте устранения недостатков, как составленном с участием представителя Подрядчика, так и составленном Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего пункта Договора, является для Подрядчика обязательным.

  - Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте устранения недостатков, не устранит выявленные недостатки, Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц устранить недостатки за свой счет с последующим возмещением своих расходов на устранение недостатков Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение недостатков в течение срока, указанного в письменном уведомлении Заказчика, но не позднее 30 дней со дня доставки соответствующего уведомления.

  - Гарантийный срок, указанный в п. 6.3 Договора, при устранении недостатков продлевается соответственно на период, когда Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

  - В том случае если будут выявлены недостатки в выполненных Работах и/или используемых Материалах и/или Оборудовании, возникшие по причинам, зависящим от Заказчика (недостатки в Рабочем проекте и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки на основании дополнительного соглашения к Договору, за счет Заказчика и в установленные дополнительным соглашением сроки.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Материалами, определенными в Заказе, включая их приобретение, доставку, погрузку и разгрузку на Площадках, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  - Положения об ответственности Сторон содержатся в Общих условиях, Условиях расчетов, в настоящем разделе Договора, а также в иных Приложениях к Договору.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение Подрядчиком сроков подписания Заказа, установленных Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказе, за каждый день просрочки

  - За необоснованный отказ(уклонение) Подрядчика от заключения какого-либо Заказа Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере десять (10 процентов) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения СМР по Заказу Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от общей цены Заказа за каждый день просрочки.

  - За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором/Заказом (если обязательство вытекает из Заказа), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку за каждый календарный день просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены Договора/Общей цены Заказа (если обязательство вытекает из Заказа).

  - Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре/Заказе, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства по Договору/Заказу, которое не имеет стоимостного выражения (за исключением просрочки исполнения), Заказчик вправе взыскать с него штраф в размере 50 0000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт.

  - Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченными им третьими лицами.

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Отдельные условия исполнения Договора, определены в Приложении № 1 «Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия).

  - Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом положений настоящего раздела Договора, за исключением следующих изъятий: 4.6. Условий, Раздел 8 Условий

  - В соответствии с п. 2.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

9.3.1. Контактные данные Подрядчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

ФИО;

Должность;

Телефон/e-mail:

9.3.2. Контактные данные Заказчика для коммуникаций по вопросам сверки расчетов:

Шерстобаев Павел Олегович;

Руководитель группы организации эксплуатации;

Эл. почта и телефон: sherstobaev-po@ural.rt.ru;

+7 (351) 730-98-25, моб.: 904-93-53-602;

  - Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров,

возникающих из Договора, прямо или косвенно связанных с ним, в соответствии с п. 5.4 Условий в Арбитражный суд Челябинской области.

9.5. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора назначают следующих ответственных лиц:

9.5.1.	Контактная информация и ответственные лица Подрядчика:

ФИО;

Должность;

Телефон/e-mail:

9.5.2.	Контактная информация и ответственные лица Заказчика:

Шерстобаев Павел Олегович;

Руководитель группы организации эксплуатации;

Эл. почта и телефон: sherstobaev-po@ural.rt.ru;

+7 (351) 730-98-25, моб.: 904-93-53-602;

9.6. По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Условий «Обеспечение исполнения обязательств по Договору».

9.7. Условия о конфиденциальности регулируются соглашением, предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о конфиденциальности».

9.8. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц Стороны руководствуются подпунктом 14.1.1. Условий.

9.9. В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают предусмотренный в подпункте 13.4.3. Условий порядок согласования и подписания Заказа.

9.10. В случае противоречия между условиями Заказа и Договора, превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия, отличные от условий Договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1 Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2027 года. В случае если цена всех Заказов, заключенных в соответствии с Договором, суммарно окажется равной Общей цене Договора, указанной в п. 3.1., дальнейшее заключение Заказов не допускается.

Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями Договора.

10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока исполнения любого из обязательств по Договору на срок более чем 30 (тридцать) рабочих дней Заказчик будет иметь право отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке по письменному уведомлению, направленному за 30 (тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

10.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ

10.4 Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случае если в период исполнения Договора членство Подрядчика в саморегулируемой организации, необходимое в соответствии с законодательством РФ, будет прекращено по любым основаниям, либо Заказчику станет известно об отсутствии у Подрядчика необходимого в соответствии с законодательством РФ членства в саморегулируемой организации. Об отказе от исполнения Договора Заказчик уведомляет Подрядчика в порядке, предусмотренном в п.7 Условий. Договор будет считаться прекращенным с даты, указанной Заказчиком в соответствующем уведомлении

10.5. Подрядчик не вправе частично или полностью отказаться от исполнения обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Приложение № 2. - ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Приложение № 3 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 4 - ФОРМА ЗАКАЗА

Приложение № 5 - СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ПАО «Ростелеком» ИНН 7707049388 КПП 770545001 ОГРН 1027700198767 Адрес места нахождения: 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А Челябинский филиал ПАО «Ростелеком» Фактический адрес: 454048, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 71. ОГРН 1027700198767 ИНН 7707049388 КПП 745143001 КПП плательщика 770545001 Р/с 40702810942020002415 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк К/с 30101810900000000603 БИК 042202603 ОКВЭД 61.10 ОКПО 56410135 Телефон: (351) 266-26-09 Факс: (351) 266-67-04 |  |

Приложение № 1

к Договору № __________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Общие условия исполнения Договора в редакции №11 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

Приложение № 2

к Договору № ____________

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

Общие условия расчетов по Договору в редакции №1 являются неотъемлемой частью Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком» https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны соответствующие изъятия.

Приложение № 3

к Договору № _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет лота: выполнение ремонта кабельной канализации для нужд Центра эксплуатации г. Челябинск, СЦ г. Южноуральск, СЦ г. Челябинск, СЦ г. Копейск Челябинского филиала ПАО «Ростелеком.

1. Общие требования к Подрядчику:

1.1. Выполнить работы на Объектах Заказчика (Линейно-кабельные сооружения связи), в соответствии со следующими документами: настоящим техническим заданием, Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи, Правилами технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи (утверждены Министерством связи Российской Федерации 07.10.1996).

1.2. Доставить собственными силами все необходимые для выполнения работ

материалы к месту проведения работ. Место выполнения работ будет указано в соответствующем Заказе.

1.3. Предъявить Заказчику установленные сертификаты соответствия на приобретенную кабельную продукцию, изделия и материалы.

1.4. Выполнять Работы с привлечением ремонтных бригад, укомплектованных подготовленными специалистами, а также с использованием необходимой спецтехники – манипуляторами, экскаваторами и пр.

1.5. Обеспечить выполнение на Объектах необходимых мероприятий по технике безопасности и окружающей среды во время проведения работ.

1.6. Подрядчик вывозит собственными силами демонтированный медножильный кабель на складское место Заказчика, при этом составляется акт о демонтаже для выявления фактического километража демонтированных линий. Заказчик оплачивает услуги демонтажа за фактическую длину демонтированных линий связи.

2. Срок выполнения работ: устанавливаются в заказах. При этом срок выполнения работ по каждому заказу не может быть больше следующего срока:

2.1. Начало работ – в течение 1 (одного) календарного дня с момента подписания заказа.

2.2. Окончание работ – в соответствии со сроками, указанными в заказе по каждому виду работ, но не более 60 (шестьдесят) календарных дней с момента подписания заказа.

3. Место проведения работ: адреса устанавливаются в заказах. Работы проводятся по адресам расположения объектов ремонта линейно-кабельных сооружений связи на территории Центра эксплуатации г. Челябинск, СЦ г. Южноуральск, СЦ г. Челябинск, СЦ г. Копейск Челябинского филиала ПАО «Ростелеком.

Приложение № 4

к Договору № ________

Форма

# Заказ на выполнение Работ №__

г. __________                                                              “___” _________202_г.

к Договору № _________ от __________ между ПАО «Ростелеком» и __________________, далее именуемому "Договор".

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________, действующего на основании Доверенности _____________________ с одной стороны и _____________________________, далее именуемое "Подрядчик", в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые "Стороны", подписали настоящий документ о выполненных работах согласно спецификации (Приложение № 5 к Договору):

| № поз. Спецификации | Наименование работ | Количество/объем | Стоимость работ, руб. без НДС | Срок начала выполнения Работ | Срок окончания выполнения Работ | Место/ Адрес выполнения Работ/Площадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого без НДС, руб. |  |  |  |  |  |  |
| Ставка НДС __%,руб. |  |  |  |  |  |  |
| Всего, руб. |  |  |  |  |  |  |

- Работы выполнены в соответствии с Перечнем, указанным в данном Заказе.

- Итого стоимость Работ по настоящему Заказу составляет _______ (______________________) рубль ___ копеек с НДС.

- Во всем, не урегулированном настоящей Заказом, Стороны руководствуются условиями Договора и приложениями к нему.

Приложения к Заказу:

1. Приложение №1 - Техническое задание на Строительно-монтажные работы;

2. Приложение №2 - Календарный план работ;

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение № 1

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Техническое задание на Строительно-монтажные работы

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение № 2

к Заказу № ______

от « __ » ___________ 20___г.

Календарный план работ

| № | Наименование СМР | Состав СМР | Дата начала выполнения СМР | Дата окончания выполнения СМР | Ожидаемый результат/ отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |

Приложение № 5

к Договору № ___________

Спецификация на СМР

«Максимальная цена 1 (одной) единицы Работ по отдельным категориям/видам Работ».

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. (с учетом всех налогов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности до 30 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема). | 1 шт. |  |
| 2 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 31 до 50 км включительно, от склада Заказчика(давальческая схема). | 1 шт. |  |
| 3 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 51км до 100 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема). | 1 шт. |  |
| 5 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 101 км до 200 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема). | 1 шт. |  |
| 5 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/ материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности от 201 км до 300 км включительно, от склада Заказчика (давальческая схема). | 1 шт. |  |
| 6 | Компенсация логистических затрат на транспортировку оборудования/материалов Заказчика, при строительстве объекта на удаленности свыше 301 до 500 км от склада Заказчика (давальческая схема). | 1 шт. |  |
|  | Прокладка и монтаж ВОК в кабельной канализации, включая внутриобъектовые работы |  |  |
| 7 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 8 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 9 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 10 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 11 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 12 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 64 включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 13 | ВОК ёмкостью более 64 волокон до 96 включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 14 | ВОК ёмкостью более 96 до 144 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 15 | ВОК ёмкостью более 144 до 192 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 16 | ВОК ёмкостью более 192 до 256 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 17 | ВОК ёмкостью более 256 до 288 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
|  | Прокладка и монтаж ВОК в грунте, включая внутриобъектовые работы |  |  |
| 18 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 19 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 20 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 21 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 22 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 23 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 64 включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 24 | ВОК ёмкостью более 64 волокон до 96 включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 25 | ВОК ёмкостью более 96 до 144 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 26 | ВОК ёмкостью более 144 до 192 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 27 | ВОК ёмкостью более 192 до 256 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 28 | ВОК ёмкостью более 256 до 288 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
|  | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы |  |  |
| 29 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 30 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 31 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 32 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 33 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 34 | ВОК ёмкостью более 48 волокон до 64 включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 35 | ВОК ёмкостью более 64 волокон до 96 включительно | 1 км трассы кабеля |  |
| 36 | ВОК ёмкостью до 144 волокна | 1 км трассы кабеля |  |
|  | Прокладка и монтаж ВОК по существующим опорам ЛЭП 10 -110 кВ, (трубостойкам, между зданиями), включая внутриобъектовые работы |  |  |
| 37 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно до 20 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 38 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно до 20 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 39 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно до 20 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 40 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно до 20 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 41 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно до 20 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 42 | ВОК ёмкостью более 48 до 64 волокон включительно до 20 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 43 | ВОК ёмкостью более 64 волокон до 96 включительно до 20 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 44 | ВОК ёмкостью до 8 волокон включительно до 30 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 45 | ВОК ёмкостью более 8 до 16 волокон включительно до 30 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 46 | ВОК ёмкостью более 16 до 24 волокон включительно до 30 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 47 | ВОК ёмкостью более 24 до 32 волокон включительно до 30 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 48 | ВОК ёмкостью более 32 до 48 волокон включительно до 30 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 49 | ВОК ёмкостью более 48 до 64 волокон включительно до 30 кН | 1 км трассы кабеля |  |
| 50 | ВОК ёмкостью более 64 волокон до 96 включительно до 30 кН | 1 км трассы кабеля |  |
|  | Монтаж оптического кросса (ШКОН, ШКОС) |  |  |
| 51 | ёмкостью до 8 портов включительно | 1 оптический кросс |  |
| 52 | ёмкостью более 8 до 16 портов включительно | 1 оптический кросс |  |
| 53 | ёмкостью более 16 до 24 портов включительно | 1 оптический кросс |  |
| 54 | ёмкостью более 24 до 32 портов включительно | 1 оптический кросс |  |
| 55 | ёмкостью более 32 до 48 портов включительно | 1 оптический кросс |  |
| 56 | ёмкостью более 48 до 96 портов включительно | 1 оптический кросс |  |
| 57 | ёмкостью более 64 до 96 портов включительно | 1 оптический кросс |  |
|  | Монтаж муфты на волоконно-оптическом кабеле |  |  |
| 58 | до 8 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 59 | до 16 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 60 | до 24 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 61 | до 32 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 62 | до 48 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 63 | до 64 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 64 | до 96 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 65 | до 144 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 66 | до 192 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 67 | до 256 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
| 68 | до 288 ОВ включительно (соединений) | 1 муфта |  |
|  | Прокладка и монтаж медного кабеля всех типов в канализации, включая внутриобъектовые работы |  |  |
| 69 | ёмкостью 10 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 70 | ёмкостью 20 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 71 | ёмкостью 30 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 72 | ёмкостью 50 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 73 | ёмкостью 100 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 74 | ёмкостью 200 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 75 | ёмкостью 300 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 76 | ёмкостью 400 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 77 | ёмкостью более 400 пар до 600 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 78 | ёмкостью 10 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 79 | ёмкостью 20 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 80 | ёмкостью 30 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 81 | ёмкостью 50 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 82 | ёмкостью 100 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 83 | ёмкостью 200 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 84 | ёмкостью 300 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 85 | ёмкостью 400 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 86 | ёмкостью 500 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 87 | ёмкостью 600 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 88 | ёмкостью 50 пар (жила 0,7) | 1 км трассы кабеля |  |
| 89 | ёмкостью 100 пар (жила 0,7) | 1 км трассы кабеля |  |
|  | Прокладка и монтаж медного кабеля всех типов в грунт, включая внутриобъектовые работы |  |  |
| 90 | ёмкостью 10 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 91 | ёмкостью 20 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 92 | ёмкостью 30 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 93 | ёмкостью 50 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 94 | ёмкостью 100 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 95 | ёмкостью 200 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 96 | ёмкостью 300 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 97 | ёмкостью 400 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 98 | ёмкостью более 400 пар до 600 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 99 | ёмкостью 10 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 100 | ёмкостью 20 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 101 | ёмкостью 30 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 102 | ёмкостью 50 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 103 | ёмкостью 100 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 104 | ёмкостью 200 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 105 | ёмкостью 300 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 106 | ёмкостью 400 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 107 | ёмкостью 500 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 108 | ёмкостью 600 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 109 | ёмкостью 50 пар (жила 0,7) | 1 км трассы кабеля |  |
| 110 | ёмкостью 100 пар (жила 0,7) | 1 км трассы кабеля |  |
|  | Прокладка и монтаж медного кабеля всех типов по опорам, включая внутриобъектовые работы |  |  |
| 111 | ёмкостью 10 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 112 | ёмкостью 20 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 113 | ёмкостью 30 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 114 | ёмкостью 50 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 115 | ёмкостью 100 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 116 | ёмкостью 200 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 117 | ёмкостью 300 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 118 | ёмкостью 400 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 119 | ёмкостью более 400 пар до 600 пар (жила 0,4) | 1 км трассы кабеля |  |
| 120 | ёмкостью 10 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 121 | ёмкостью 20 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 122 | ёмкостью 30 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 123 | ёмкостью 50 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 124 | ёмкостью 100 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 125 | ёмкостью 200 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 126 | ёмкостью 300 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 127 | ёмкостью 400 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 128 | ёмкостью 500 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 129 | ёмкостью 600 пар (жила 0,5) | 1 км трассы кабеля |  |
| 130 | ёмкостью 50 пар (жила 0,7) | 1 км трассы кабеля |  |
| 131 | ёмкостью 100 пар (жила 0,7) | 1 км трассы кабеля |  |
|  | Монтаж муфты прямой/разветвительной на медном кабеле |  |  |
| 132 | до 10x2 | 1 муфта |  |
| 133 | до 20x2 | 1 муфта |  |
| 134 | до 30x2 | 1 муфта |  |
| 135 | до 50x2 | 1 муфта |  |
| 136 | до 100x2 | 1 муфта |  |
| 137 | до 200x2 | 1 муфта |  |
| 138 | до 300x2 | 1 муфта |  |
| 139 | до 400x2 | 1 муфта |  |
| 140 | до 600x2 | 1 муфта |  |
| 141 | до 800x2 | 1 муфта |  |
| 142 | Выполнение кроссировочных работ | м |  |
| 143 | Расшивка кабеля с медными жилами на кроссе. | пара |  |
| 144 | Демонтаж ВОК любой емкости из кабельной канализации, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно): | 1 муфта |  |
| 145 | Демонтаж ВОК любой емкости с опор, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно): |  |  |
|  | Демонтаж медного кабеля всех типов из кабельной канализации, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно), емкость кабеля (включительно): |  |  |
| 146 | ёмкостью 10 - 100 пар | 1 км кабеля |  |
| 147 | ёмкостью 200 - 300 пар | 1 км кабеля |  |
| 148 | ёмкостью 400 - 600 пар | 1 км кабеля |  |
|  | Демонтаж медного кабеля всех типов из грунта, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно), емкость кабеля (включительно): |  |  |
| 149 | ёмкостью 10 - 100 пар | 1 км кабеля |  |
| 150 | ёмкостью 200 - 300 пар | 1 км кабеля |  |
| 151 | ёмкостью 400 - 600 пар | 1 км кабеля |  |
|  | Демонтаж медного кабеля всех типов с опор, включая демонтаж внутри объекта (до кросса включительно), емкость кабеля (включительно): |  |  |
| 152 | ёмкостью 10 - 100 пар | 1 км кабеля |  |
| 153 | ёмкостью 200 - 300 пар | 1 км кабеля |  |
| 154 | ёмкостью 400 - 600 пар | 1 км кабеля |  |
|  | Строительство и ремонт ЛКСС |  |  |
| 155 | Строительство одноканальной кабельной канализации из полиэтиленовых труб Д не менее 63 мм, с установкой колодцев. | 1 км трассы |  |
| 156 | Строительство 2-х канальной кабельной канализации из полиэтиленовых труб Д не менее 63мм , с установкой колодцев. | 1 км трассы |  |
| 157 | Докладка каждого дополнительного канала существующей кабельной канализации. | кан-км |  |
| 158 | Восстановление поврежденного канала кабельной канализации | кан-км |  |
| 159 | Установка колодца типа ККС-1, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации | 1 шт. |  |
| 160 | Установка колодца типа ККС-2, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации | 1 шт. |  |
| 161 | Замена верхней части колодца ККС 2 (1шт) | 1шт (комплекс) |  |
| 162 | Установка колодца типа ККС-3, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации | 1 шт. |  |
| 163 | Замена верхней части колодца ККС 3 (1шт) | 1шт (комплекс) |  |
| 164 | Установка колодца типа ККС-4, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации | 1 шт. |  |
| 165 | Замена верхней части колодца ККС 4 (1шт) | 1шт (комплекс) |  |
| 166 | Установка колодца типа ККС-5, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации | 1 шт. |  |
| 167 | Замена верхней части колодца ККС 5 (1шт) | 1шт (комплекс) |  |
| 168 | Разборка/Демонтаж колодцев железобетонных типовых при их переустройстве | 1 шт. |  |
| 169 | Перебивка колодцев кабельной канализации при докладке дополнительных каналов в существующей канализации | 1 шт. |  |
| 170 | Установка колодца типа ККТМ-1, в том числе при организации участка ГНБ и на существующей кабельной канализации в сегменте малоэтажной застройки, коттеджных посёлках | 1 шт. |  |
| 171 | Установка поземных смотровых устройств типа КОТ-1/КОТ-2 | 1 шт. |  |
| 172 | Замена плиты ОП-1-У для ККСр/ККС -3, 4, 5 на проезжей части.( с учетом комплекса работ) | 1шт (комплекс) |  |
| 173 | Замена плиты ОП-1-У для ККСр/ККС -3, 4, 5 на пешеходной части.( с учетом комплекса работ) | 1шт (комплекс) |  |
| 174 | Замена плиты ОП-5 для ККСр/ККС 5 на проезжей части.( с учетом комплекса работ) | 1шт (комплекс) |  |
| 175 | Замена плиты ОП-5 для ККСр/ККС 5 на пешеходной части.( с учетом комплекса работ) | 1шт (комплекс) |  |
| 176 | Замена колец 2шт для ККС на проезжей части.(комплекс) (КО-6) | комплекс |  |
| 177 | Замена колец 2шт для ККС на проезжей части.(комплекс) (КО-1) | комплекс |  |
| 178 | Замена колец 2шт для ККС на пешеходной части.(комплекс) КО-6 | комплекс |  |
| 179 | Замена колец 2шт для ККС на пешеходной части.(комплекс) КО-1 | комплекс |  |
| 180 | Замена люка для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Т на проезжей части. | шт |  |
| 181 | Замена люка для кабельных колодцев в телефонной канализации, тип Л на пешеходной части. | шт |  |
| 182 | Замена 1шт кольца для ККС при учете дополнительно- свыше 2шт в комплексе работ (КО-6). | шт |  |
| 183 | Замена 1шт кольца для ККС при учете дополнительно- свыше 2шт в комплексе работ (КО-1). | шт |  |
| 184 | Водоотлив: из траншей | 1м3 |  |
| 185 | Очистка канализационной сети: дворовой прим. колодцев | 10м(до1м3) |  |
| 186 | Очистка колодцев (прим. проходных и п/проходных каналов раст.более4м). Объём 1м3. | 1м3 |  |
| 187 | Замена плиты ОП-1-У для ККСр/ККС -3, 4, 5 (разборка, устройство и стоимость плиты) . | 1шт |  |
| 188 | Замена плиты ОП-2 для ККС2 (разборка, устройство и стоимость плиты) . | 1шт |  |
| 189 | Оборудование колодца устройством, предотвращающим несанкционированный доступ типа УЗНК-II-8п с комплектующими. | 1шт |  |
| 190 | Укладка плит ж/б перекрытий/разгрузочных/ опорных/дорожных поверх проложенных коммуникаций для защиты от повреждений | 1шт |  |
| 191 | Восстановление асфальтобетонных покрытий проезжей части | м2 |  |
| 192 | Восстановление асфальтобетонного покрытия тротуаров | м2 |  |
| 193 | Восстановление покрытия из брусчатки | м2 |  |
| 194 | Восстановление газонного покрытия | м2 |  |
| 195 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании. на 1м.п. механизированным | 1м.п. |  |
| 196 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании. на 1м.п. ручным | 1м.п. |  |
| 197 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 1 м.п. механизированным | 1м.п. |  |
| 198 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании 1 м.п. ручным | 1м.п. |  |
| 199 | Ремонт бордюров с внутренней обшивкой 1 м п | 1м.п. |  |
| 200 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1п.м. | 1м.п. |  |
| 201 | Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см - 1м2 | 1м2 |  |
| 202 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см - 1м2 | 1м2 |  |
| 203 | Подьем горловины колодца до 5см ( кольцами типа КО-5 (1шт)) | комплекс |  |
| 204 | Подьем горловины колодца от 5 до 10см ( кольцами типа КО-5 (2шт)) | комплекс |  |
| 205 | Подьем горловины колодца от 10 до 18см ( кольцами типа КО-5, КО-Ч (2шт,1шт)) | комплекс |  |
| 206 | Подьем горловины колодца от 18 до 25см ( кольцами типа КО-5 (5шт)) | комплекс |  |
| 207 | Подьем горловины колодца от 25 до 30см ( кольцами типа КО-5 (6шт)) | комплекс |  |
| 208 | Подьем горловины колодца от 30 до 40см ( кольцами типа КО-5 (8шт)) | комплекс |  |
| 209 | Ремонт кирпичной горловины колодца с установкой люка типа Л. | комплекс |  |
| 210 | Ремонт кирпичной горловины колодца с установкой люка типа Т. | комплекс |  |
| 211 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала 1м3 | 1м3 |  |
| 212 | Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков | 1м2 |  |
| 213 | Устройство на проезжей части асфальтобетонного покрытия тол. 7см вокруг колодцев | 1м2 |  |
| 214 | Устройство на тротуаре части асфальтобетонного покрытия тол. 5см вокруг колодцев | 1м2 |  |
| 215 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 и отвозка | 1м3 |  |
| 216 | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 | 1м3 |  |
| 217 | Разработка грунта вручную в траншеях/ котлованах глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 1м3 |  |
| 218 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1м3 |  |
| 219 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 1м3 |  |
| 220 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную.(земли) | 1т |  |
| 221 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 35 км | 1т |  |
|  | Установка опор разных видов. |  |  |
| 222 | одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком | комплекс |  |
| 223 | одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с приставкой ж/б | комплекс |  |
| 224 | одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с подпорой | комплекс |  |
| 225 | одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с подпорой и приставкой жб | комплекс |  |
| 226 | одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с двумя подпорами | комплекс |  |
| 227 | одинарная деревянная опора, пропитанная антисептиком с двумя подпорами и приставка жб/либо тремя подпорами | комплекс |  |
| 228 | Установка подпоры деревянной к опорам | комплекс |  |
| 229 | ж/б опора одинарная | комплекс |  |
| 230 | ж/б опора одинарная с приставкой ж/б | комплекс |  |
| 231 | ж/б опора одинарная с подпорой | комплекс |  |
| 232 | ж/б опора одинарная с подпорой и приставкой ж/б | комплекс |  |
| 233 | ж/б опора одинарная с двумя подпорами | комплекс |  |
| 234 | ж/б опора одинарная с двумя подпорами, с приставкой / либо с тремя подпорами | комплекс |  |
| 235 | Установка подпоры к опорам ж/б | комплекс |  |
| 236 | Установка ж/б приставок | комплекс |  |
| 237 | Укрепление существующих опор разных видов | комплекс |  |
|  | Демонтаж опор |  |  |
| 238 | для деревянных / стальных/ композитных опор | 1 опора |  |
| 239 | для ж/б опор | 1 опора |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ____________________ | __________________ |